4

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022  № 1888
г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2140
Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2140 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2022 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Белокалитвинского района

от 29.12.2022 № 1888
План реализации муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель  
(Должность/

ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Плановый срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет района
	местный бюджет поселений
	Фонд реформирования ЖКХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда      
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на переселение 303 семей
	31.12.
2022
	558776,6
	30850,0
	0
	5111,0
	0
	522815,6

	1.1
	Горняцкое сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 53 семей
	31.12.
2022
	81154,5
	1538,7
	0
	84,5
	0
	79531,3

	1.2
	Коксовское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 82 семей
	31.12.
2022
	152936,3
	5763,5
	0
	533,7
	0
	146639,1

	1.3
	Синегорское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 43 семей
	31.12.
2022
	93770,7
	3052,3
	0
	3113,1
	0
	87605,3

	1.4
	Шолоховское городское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 124 семей
	31.12.
2022
	228816,6
	20288,5
	0
	1368,3
	0
	207159,8

	1.5
	Богураевское сельское поселение
	Х
	Будут заключены контракты на переселение 1 семьи
	31.12.
2022
	2098,5
	207,0
	0
	11,4
	0
	1880,1

	
	Контрольное событие программы     
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2.

Обеспечение жильем молодых семей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут обеспечены жилищными сертификатами 4 семьи
	31.12.
2022
	5645,6
	3831,7
	1520,3
	293,6
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Подпрограмма 3.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на обеспечение жильем 20 детей - сирот
	31.12.
2022
	33559,1
	33559,1
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Подпрограмма 4.

Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	Улучшат жилищные условия 327 семьи
	X
	597981,3
	68240,8
	1520,3
	5404,6
	0
	522815,6


Список используемых сокращений:

СРЖП – Служба реализации жилищных программ

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района


по организационной и кадровой работе                                                                                          
 Л.Г. Василенко
ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2140-Пл-реал-Жилье-декабрь2022.doc   12/28/2022 2:36:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2140-Пл-реал-Жилье-декабрь2022.doc   12/28/2022 2:36:00 PM


стр. 4 из 4   


