

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.07.2020 № 986

г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086 и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

##  Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 13.07. 2020 № 986

Отчет

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» год» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 года № 2086 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечены функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района;

- сокращены количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшено транспортное обслуживание населения;

- улучшено развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 19 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.10. «Приобретение и установка остановочных павильонов» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение

4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –

4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение

4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –

4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 158 753,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 42 092,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 661,20тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2019 № 188 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 158 753,9тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 158 753,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 42 092,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 661,20 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 157 537,11 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41 073,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 116 464,01 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
составил 1 028,9 тыс. рублей, в результате экономии по факту выполненных работ.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета
составил 197,19 тыс. рублей, в результате экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

 Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения «52,45» – плановое значение, фактическое значение «52,25».

Показатель 2 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «4» – плановое значение, фактическое значение – «5».

Показатель 3 Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) «2» – плановое значение, фактическое значение – «2,5».

Показатель 1.1 Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения «0» - плановое значение, фактическое значение – «0» (строительства, реконструкции автомобильных дорог в 2019 году не проводилось).

Показатель 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «6» - плановое значение, фактическое значение – «5».

Показатель 2.2 Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) «1,7» - плановое значение, «2,5» - фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Белокалитвинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,97.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 158 753,9 тыс. рублей / 157 537,11 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 0,97/1,0 = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0\*0,5+1,0\*0,3+0,97\*0,2=0,99 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия |
| окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Огородний Д.Н. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Выполнены работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Огородний Д.Н. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок 3,4)«Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Совхозная, ул. 60 лет Октября, ул. 50 лет СССР от д. №1 до кольцевой развязки по ул. Буденного, ул.Заречная до границы моста через р. Калитва в п. Сосны, Белокалитвинского | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок 3,4)Выполнен«Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Совхозная, ул. 60 лет Октября, ул. 50 лет СССР от д. №1 до кольцевой развязки по ул. Буденного, ул.Заречная до границы моста через р. Калитва в п. Сосны, Белокалитвинского |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Огородний Д.Н. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Выполнение работ полного инструментального обследования технического состояния железобетонных конструкций моста, расположенного на автомобильной дороге «пос. Сосны х.Нижнепопов» | Получено заключение полного инструментального обследования технического состояния железобетонных конструкций моста, расположенного на автомобильной дороге «пос. Сосны-х.Нижнепопов» |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | X | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10Приобретение и установка остановочных павильонов | Огородний Д.Н. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Установка, изготовление и монтаж остановочных павильонов | Установка, изготовление, монтаж остановочных павильоновна территории Ильинского сельского поселения в х. Корсунка |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12.Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13.Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  | Барабанова Е.В. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ | Участие в проведении всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсах среди образовательных учреждений по профилактике детского ДТТ |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Барабанова Е.В. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Барабанова Е.В. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Барабанова Е.В. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Сидоренко А.И. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Нанесена дорожная горизонтальная разметка на межпоселковых автомобильных дорогах |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Сидоренко А.И. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Разработка комплексной системы организации дорожного движения | Разработана комплексной системы организации дорожного движения |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Сидоренко А.И. | 2019 | 01.2019 | 12.2019 | Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Размещение баннера о соблюдении безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Подъезд от автомобильной дороги «г. Волгоград – г. Каменск-Шахтинский» к п. Сосны |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы Белокалитвинского района» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объемрасходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» | всего  | 158 753,9 | 158 753,9 | 157 537,11 |
| областной бюджет  | 116 661,2 | 116 661,2 | 116 464,01 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет, в том числе бюджет поселений | 42 092,0 | 42 092,0 | 41 073,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры на территорииБелокалитвинского района» | всего  | 153 619,4 | 153 619,4 | 153 099,8 |
| областной бюджет  | 116 661,2 | 116 661,2 | 116 464,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 36 958,2 | 36 958,2 | 36 635,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | 66 507,3 | 66 507,3 | 66 136,5 |
| областной бюджет  | 32 542,9 | 32 542,9 | 32 492,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 33 964,4 | 33 964,4 | 33 643,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | 85 018,1 | 85 018,1 | 84 869,4 |
| областной бюджет  | 84 118,3 | 84 118,3 | 83 971,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 899,8 | 899,8 | 898,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | всего  | 1 715,8 | 1 715,8 | 1 715,8 |
| областной бюджет  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 1 715,8 | 1 715,8 | 1 715,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы « Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего  | 378,2 | 378,2 | 378,1 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 378,2 | 378,2 | 378,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10Приобретение и установка остановочных павильонов | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12.Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13.Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | всего  | 5 134,5 | 5134,5 | 4 437,3 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» | всего  | 45,0 | 45,0 | 37,8 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 45,0 | 45,0 | 37,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | всего  | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | всего | 4 889,5 | 4 889,5 | 4 351,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 4 889,5 | 4 889,5 | 4 351,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6Разработка проекта «Организации дорожного движения» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | всего | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | всего | 150,0 | 150,0 | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | Процент | 52,45 | 52,45 | 52,25 | В 2019 году отсутствовали работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 4 | 4 | 5 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2019 году количества лиц погибших в ДТП уменьшилось |
| 3. | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | условные единицы | 1,7 | 2,0 | 2,5 | Уменьшение показателя тяжести последствий в ДТП связано с уменьшением количества погибших в ДТП и снижения количества пострадавших |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |
| 1.1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | - | - | - | Строительства, реконструкции автомобильных дорог в 2019 году не проводилось |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 4 | 4 | 5 | По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2019 году количества лиц погибших в ДТП уменьшилось |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | условные еди­ницы | 1,7 | 2,0 | 2,5 | Уменьшение показателя тяжести последствий в ДТП связано с уменьшением количества погибших в ДТП и снижения количества пострадавших |

 Управляющий делами Л.Г. Василенко