21

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021  № 459
г.  Белая Калитва

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»                                         и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год


В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018                          № 2086 и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорта, связи Голубова В.Г.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий  делами






Л.Г. Василенко
Приложение

к постановлению 
Администрации 

Белокалитвинского района

от 29.03. 2021 № 459
Отчет
о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 года № 2086 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- созданы условия для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечены функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района;
- сокращены количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшено транспортное обслуживание населения;

- улучшено развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Белокалитвинского района», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.
Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнено в полном объеме.
Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.8. Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Работы, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме.
Результатами реализации основного мероприятия являются создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены в полном объеме.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
В 2020 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.
Раздел IV. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 233 132,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 61 574,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 171 557,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 425 «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 233 132,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 233 132,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 61 574,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 171 557,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило            210 236,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 51 774,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 158 462,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 9 800,3 тыс. рублей, в результате экономии по факту выполненных работ. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
составил 13 065,4 тыс. рублей, в результате экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения «52,45» – плановое значение, фактическое значение «52,45». 
Показатель 2 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «4» – плановое значение, фактическое значение – «6».
Показатель 3 Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших) «2» – плановое значение, фактическое значение – «21,4».
Показатель 4 Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения «0» - плановое значение, фактическое значение – «0» (реконструкции автомобильных дорог в 2020 году не проводилось, начались работы по строительству).

Показатель 5 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий «4» - плановое значение, фактическое значение – «6».

Показатель 6 Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших) «1,7» - плановое значение, «21,4» - фактическое значение.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Белокалитвинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1– 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;
степень достижения целевого 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,99.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 51 774,1 тыс. рублей / 61 574,4 тыс. рублей = 0,84.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 1/0,84 = 1,19 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+1,19*0,2=1,03 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2020 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.
Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Таблица № 1 

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» за 2020 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия

	
	
	
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

	1.1.
	Основное        
мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района
Администрации городских и сельских поселений
	2020
	01.2020
	12.2020
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них


	Выполнены работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	

	1.2.
	Основное        
мероприятие 1.2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них

	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района
Администрация Белокалитвинскогогородского поселения
	2020
	04.2020
	08.2020
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок 5,6)


	Выполнен капитальный

ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок 5,6)


	

	1.3
	Основное        
мероприятие 1.3
Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости
	Администрация

Синегорского сельского поселения
	2020
	06.2020
	08.2020
	Выполнение работ полного инструментального обследования технического состояния железобетонных конструкций моста, расположенного на автомобильной дороге по ул. Макарова п. Синегорский

	Получено заключение

полного инструментального обследования технического состояния железобетонных конструкций моста, расположенного на автомобильной дороге по ул. Макарова п. Синегорский
	

	1.4
	Основное        
мероприятие 1.4

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района
Администрация Белокалитвинскогогородского поселения
	2020
	04.2020
	08.2020
	Ремонт автомобильных дорог по 

ул. Совхозной, 

 Социалистической,

 дороги «от ул. Ахматова до пионерского лагеря «Ласточка» 
	Выполнен ремонт автомобильных дорог по 

ул. Совхозной, 

 Социалистической,

 дороги «от ул. Ахматова до пионерского лагеря «Ласточка»
	

	1.5
	Основное        
мероприятие 1.5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.6
	Основное        
мероприятие 1.6
Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.7
	Основное        
мероприятие 1.7
Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.8
	Основное        
мероприятие 1.8
Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района

	2020
	05.2020
	10.2020
	Строительство автомобильной дороги 

«Строительство подъезда к х. Мечетный»
	Работы запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме
	

	1.9
	Основное        
мероприятие 1.9

Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.10
	Основное        
мероприятие 1.10

Приобретение и установка остановочных павильонов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.11
	Основное мероприятие 1.11. Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района

	2020
	05.2020
	11.2020
	Авторский надзор,

Инструментальное обследование при приемке работ, проект планировки межевания по объекту:

«Строительство подъезда к х. Мечетный».
	Получен отчет по

инструментальному обследованию при приемке работ, выполнен проект планировки межевания, получен отчет по авторскому надзору  по объекту:

«Строительство подъезда к х. Мечетный».
	

	1.12
	Основное мероприятие 1.12.

Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.13
	Основное мероприятие 1.13.

Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района

	2.1
	Основное

мероприятие 2.1
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района

	2020
	04.2020
	06.2020
	Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, выполнение работ по разработке ПОДД.
	Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и разработке ПОДД.
	

	2.2
	Основное        
мероприятие 2.2
Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудо-ваниеми средствами обучения ПДД
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.3
	Основное        
мероприятие 2.3

Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных  учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.4
	Основное        
мероприятие 2.4

Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.5
	Основное        
мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.6
	Основное        
мероприятие 2.6

Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.7
	Основное        
мероприятие 2.7

Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.8
	Основное        
мероприятие 2.8

Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.9
	Основное мероприятие 2.9

Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.10
	Основное мероприятие 2.10.

Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения
	Администрации сельских поселений
	2020
	04.2020
	11.2020
	 установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д.
	Выполнены работы по установке дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесению уличной разметки, обустройству искусственной неровности и т.д.
	


Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы Белокалитвинского района» за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы»
	всего                 
	233 132,1
	233 132,1
	210 236,4

	
	областной бюджет    
	171 557,7
	171 557,7
	158 462,3

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет, 

в том числе бюджет поселений
	61 574,4
	61 574,4
	51 774,1

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1
«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»


	всего                 
	227 016,1
	227 016,1
	204 791,1

	
	областной бюджет    
	171 557,7
	171 557,7
	158 601,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	55 458,4
	55 458,4
	46 234,6

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего                 
	21 872,0
	21 872,0
	21 473,3

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	21 872,0
	21 872,0
	21 473,3

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего                 
	13 005,9
	13 005,9
	11 827,6

	
	областной бюджет    
	12 875,7
	12 875,7
	11 709,3

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	130,2
	130,2
	118,3

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3
Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости
	всего                 
	220,0
	220,0
	220,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	220,0
	220,0
	220,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы « Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
	всего                 
	59 493,3
	59 493,3
	47 033,3

	
	областной бюджет    
	36 601,5
	36 601,5
	24 672,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	22 891,8
	22 891,8
	22 360,8

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6

Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.7
Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.8
Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
	всего                 
	123 313,7
	123 313,7
	123 313,7

	
	областной бюджет    
	122 080,5
	122 080,5
	122 080,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	1 233,2
	1 233,2
	1 233,2

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.9
Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.10

Приобретение и установка остановочных павильонов
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.11

Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения

	всего                 
	1 014,3
	1 014,3
	923,2

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	1 014,3
	1 014,3
	923,2

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.12.

Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.13.
Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства)
	всего                 
	8 096,9
	8096,9
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	8 096,9
	8 096,9
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»
	всего                 
	6 116,0
	6 116,0
	5 445,3

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	6 116,0
	6 116,0
	5 445,3

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1
Мероприятия по обеспечению дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»
	всего                 
	4 214,0
	4 214,0
	3 875,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	4 214,0
	4 214,0
	3 875,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2
Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3

Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных  учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения
	всего                 
	-
	-
	-

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4

Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5

Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения,  аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д.
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6
Разработка проекта «Организации дорожного движения»
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.7
Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.8
Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.9

Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности
	всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.10

Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения
	всего
	1 902,0
	1 902,0
	1 570,3

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	1 902,0
	1 902,0
	1 570,3

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей в 2020 году

	№ п/п
	Показатель 

 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя  
на конец   
2020 года (при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»



	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	Процент
	52,45
	52,45
	52,45
	В 2020 году велись работы по строительству, автомобильной дороги, строительство не окончено

	2.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	4
	4
	6
	По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2020 году количества лиц погибших в ДТП увеличилось

	3.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших)
	условные единицы
	1,7
	2,0
	21,4
	Увеличение показателя тяжести последствий в ДТП связано с увеличением количества погибших в ДТП и снижения количества пострадавших

	Подпрограмма 1    «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»



	1.1.
	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	км
	-
	-
	-
	В 2020 году велись работы по строительству, автомобильной дороги, строительство не окончено

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	4
	4
	6
	По информации ОГИБДД по Белокалитвинскому району в 2020 году количества лиц погибших в ДТП увеличилось

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра​давших)
	условные еди​ницы
	1,7
	2,0
	21,4
	Увеличение показателя тяжести последствий в ДТП связано с увеличением количества погибших в ДТП и снижения количества пострадавших


Управляющий делами








Л.Г. Василенко
ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Транспорт_2020.doc   3/25/2021 4:29:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Транспорт_2020.doc   3/25/2021 4:29:00 PM


стр. 21 из 22   


