РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020  № 510

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района  постановляет:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству   Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 30.03. 2020 № 510

Отчёт

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности

использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел I.  Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

проведены мероприятия по приобретению, оплате выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях (установка датчиков движения, теплоотражателей, приобретение инфракрасных обогревателей), замене и утеплению оконных блоков и дверей, регулировке, автоматизации, промывке и опрессовке систем отопления, водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения;

разработана проектная документация на строительства сетей электроснабжения и объектов газоснабжения.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено. По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По основному мероприятию 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» в 2019 году запланированы и освоены средства Комитетом по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района и МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная больница».

Основное мероприятие 1.3 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в Администрации Белокалитвинского района, в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях района, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено. Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей» выполнено. Освоено 80,0 тыс. рублей, выполнен сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по строительству сетей электроснабжения мкр. Казачий                    г. Белая Калитва Ростовской области. Получено положительное заключение проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские работы от 14.10.2019 № 149-159-/2019.

По основному мероприятию 2.2 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей» средства на 2019 год не предусмотрены.

По основному мероприятию 2.3 «Приобретение оборудования и материалов для развития м восстановления объектов электрических сетей» средства на 2019 год не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы» выполнено основное мероприятие 3.1 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения». Выполнен сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по газоснабжению мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области на сумму 80,0 тыс. рублей. Получено положительное заключения проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские работы от 14.10.2019 № 154-164/2019.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 700,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 609,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 91,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 688,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 597,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 91,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 19 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 8 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,88, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 7/8=0,9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 688,8 тыс. рублей/700,5 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,9/0,98=0,91, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75*0,5+0,9*0,3+0,91*0,2=0,83, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, обеспечение уровня оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов, увеличение доли освещенности улиц.

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | Специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | 2019 | 2019 | 2019 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в 2-х бюджетных учреждениях района | Установлены приборы учета в МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | 2019 | 2019 | 2019 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в 4-х бюджетных учреждениях района | Проведена закупка энергосберегающих ламп и достигнуто снижение потребления электроэнергии в Администрации Белокалитвинского района, бюджетных учреждениях отдела образования и отдела культуры, МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовкеи ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, Администрации поселений, учреждения и организации бюджетной сферы | 2019 | 2019 | 2019 | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | Проведены работы по утеплению помещений в зданиях, промывке и опрессовке систем отопления, приобретено газовой оборудование в 3-х бюджетных учреждениях района |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2019 | 2019 | 2019 | Разработка проектной документации на строительство сетей электроснабжения на территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | Выполнен сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по строительству сетей электроснабжения мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области. Получено положительное заключение проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские работы от 14.10.2019 № 149-159-/2019. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2019 | 2019 | 2019 | В 2019 году мероприятия не предусмотрены | Отсутствуют |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2019 | 2019 | 2019 | В 2019 году мероприятия не предусмотрены | Отсутствуют |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2019 | 2019 | 2019 | Разработка проектной документации на строительство объектов газоснабжения на территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | Выполнен сметный расчет стоимости проектных и изыскательских работ по газоснабжению мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области на сумму 80,0 тыс. рублей. Получено положительное заключения проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские работы от 14.10.2019 № 154-164/2019. |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 700,5 | 700,5 | 688,8 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 609,5 | 609,5 | 597,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 540,5 | 540,5 | 528,8 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 449,5 | 449,5 | 437,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов,в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 241,3 | 241,3 | 231,1 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 231,4 | 231,4 | 221,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 212,2 | 212,2 | 210,9 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 176,1 | 176,1 | 174,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Всего | 77,0 | 77,0 | 76,9 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 32,0 | 32,0 | 31,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | ФБ | - | - | - |
|  |  | ОБ | - | - | - |
|  |  | МБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц |  | % |  | 30,39 | 30,39 | 33,4 |  | Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 3 | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 4 | Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 5 | Объем ЭЭ, потребленный учреждениями |  | тыс. киловатт- часов |  | 4 806,0 | 5 560,4 | 4 934,4 | Отклонение значения показателя связано с использованием энергосберегающего оборудования в бюджетных учреждениях |  |
| 6 | Объем ТЭ, потребленный учреждениями** |  | тыс. гигакалорий |  | 15,6 | 15,5 | 14,2 | Экономия тепловой энергии связана с оборудованием системы отопления настройками параметров теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха |  |
| 7 | Объем ПГ, потребленный учреждениями** |  | тыс. куб. метров |  | 727,8 | 1 459,3 | 884,3 | Отклонение планируемого значения показателя от фактического обусловлено тем, что по ряду бюджетных учреждений, осуществивших техническое перевооружение котельных с твердого топлива на газ, объемы потребления планировались в соответствии с техническими условиями на подключение |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения* |  | км |  | – | – | – | – |  |