3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2022  № 1611
г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2140
Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 20.12.2021 № 2140 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2022 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Белокалитвинского района

от 05.12.2022 № 1611
План реализации муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель  
(Должность/

ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Плановый срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет района
	местный бюджет поселений
	Фонд реформирования ЖКХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда      
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на переселение 303 семей
	31.12.
2022
	593609,3
	31510,5
	0
	5146,8
	1,7
	556950,3

	1.1
	Горняцкое сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 53 семей
	31.12.
2022
	89991,0
	1706,5
	0
	93,6
	0
	88190,9

	1.2
	Коксовское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 82 семей
	31.12.
2022
	160084,4
	5924,6
	0
	542,5
	1,7
	153615,6

	1.3
	Синегорское сельское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 43 семей
	31.12.
2022
	102110,7
	3468,9
	0
	3135,9
	0
	95505,9

	1.4
	Шолоховское городское поселение
	X
	Будут заключены контракты на переселение 124 семей
	31.12.
2022
	237706,2
	20129,4
	0
	1359,4
	0
	216217,4

	1.5
	Богураевское сельское поселение
	Х
	Будут заключены контракты на переселение 1 семьи
	31.12.
2022
	3717,0
	281,1
	0
	15,4
	0
	3420,5

	
	Контрольное событие программы     
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2.

Обеспечение жильем молодых семей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут обеспечены жилищными сертификатами 4 семьи
	31.12.
2022
	5645,6
	3831,7
	1520,3
	293,6
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Подпрограмма 3.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	Будут заключены контракты на обеспечение жильем 20 детей - сирот
	31.12.
2022
	33559,1
	33559,1
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Подпрограмма 4.

Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов
	Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р.
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие программы      
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	Улучшат жилищные условия 327 семьи
	X
	632814,0
	68901,3
	1520,3
	5440,4
	1,7
	556950,3


Список используемых сокращений:

СРЖП – Служба реализации жилищных программ



Заместитель главы Администрации
                    Белокалитвинского района




по организационной и кадровой работе                                                             
 Л.Г. Василенко
ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2140-декабрь2022-Жилье.doc   12/1/2022 2:16:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2140-декабрь2022-Жилье.doc   12/1/2022 2:16:00 PM


стр. 3 из 4   


