РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12. 2020  № 1875

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в  постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки объёмов финансирования отдельных программных мероприятий, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» изменения согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2021, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 07.12.2020 № 1875

Изменения, вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

- Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Белокалитвинского района |  | 331 049,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 64 210,9 тыс. рублей; в 2020 году – 55 948,5 тыс. рублей; в 2021 году – 116 154,7 тыс. рублей; в 2022 году – 53 674,0 тыс. рублей; в 2023 году – 41 061,5 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 298 086,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 57 992,1 тыс. рублей; в 2020 году – 50 718,8 тыс. рублей; в 2021 году – 104 645,3 тыс. рублей; в 2022 году – 47 626,8 тыс. рублей; в 2023 году – 37 103,4 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 32 728,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5 984,2 тыс. рублей; в 2020 году – 5 229,7 тыс. рублей; в 2021 году – 11 509,4 тыс. рублей; в 2022 году – 6 047,2 тыс. рублей; в 2023 году – 3 958,1 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 234,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 234,6 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |
| 2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в редакции: |  |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | 330 326,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 63 488,0 тыс. рублей; в 2020 году – 55 948,5 тыс. рублей; в 2021 году – 116 154,7 тыс. рублей; в 2022 году – 53 674,0 тыс. рублей; в 2023 году – 41 061,5 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 298 086,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 57 992,1 тыс. рублей; в 2020 году – 50 718,8 тыс. рублей; в 2021 году – 104 645,3 тыс. рублей; в 2022 году – 47 626,8 тыс. рублей; в 2023 году – 37 103,4 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 32 240,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5 495,9 тыс. рублей; в 2020 году – 5 229,7 тыс. рублей; в 2021 году – 11 509,4 тыс. рублей; в 2022 году – 6 047,2 тыс. рублей; в 2023 году – 3 958,1 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | ведомственный | % | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | ведомственный | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 72,30 | 72,30 | 76,50 | 76,50 | 83,60 | 83,60 | 83,60 |
| Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ведомственный | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | ведомственный | % | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 5 | 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | ведомственный | % | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 6 | 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | ведомственный | % | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,40 | 9,35 | 9,30 | 9,25 | 9,20 | 9,15 | 9,10 | 9,05 | 9,00 |

- Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 - "Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 - Эффективное управление многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1 - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках областного закона от 11.06.2013 №1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Отдел ЖКХ, Администрации поселений, Фонд содействия реформированию ЖКХ | 2019 | 2030 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Недостижение запланированных показателей | 1; 1.1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Отдел ЖКХ, Администрации поселений, управляющие организации, подрядчики | 2019 | 2019 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Недостижение запланированных показателей | 1; 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 - Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2 - Государственная поддержка муниципальных образований в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, | Отдел строительства, Администрации поселений, подрядчики | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Недостижение запланированных показателей | 2; 2.1 ; 2.2 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Отдел строительства, отдел ЖКХ, Администрации поселений, подрядчики | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Недостижение запланированных показателей | 2; 2.1 ; 2.2 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отдел строительства, Администрации поселений, подрядчики | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания | 2; 2.1 ; 2.2 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Отдел ЖКХ, Администрации поселений | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2; 2.1 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Отдел ЖКХ | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | - |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | Отдел ЖКХ | 2019 | 2030 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Недостижение запланированных показателей | 2; 2.1 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Отдел ЖКХ | 2019 | 2030 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Недостижение запланированных показателей | 2; 2.1 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Отдел ЖКХ, Администрации поселений | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | - |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Отдел ЖКХ, Администрации поселений | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | - |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Отдел ЖКХ, Администрации поселений | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания | Недостижение запланированных показателей | 2.2 |
| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел строительства - отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта |  | Ответствен-ный исполнитель | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости строительства | Источник финансирования | Объем расходов, тыс.руб. | в том числе по годам реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Муниципальная программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  | Всего | 87 861,70 | 0,00 | 0,00 | 72 892,40 | 11 100,70 | 3 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 78 065,30 | 0,00 | 0,00 | 67 541,90 | 10 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 9 796,40 | 0,00 | 0,00 | 5 350,50 | 577,30 | 3 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Отдел строительства |  | Всего | 86 797,70 | 0,00 | 0,00 | 72 892,40 | 11 100,70 | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 78 065,30 | 0,00 | 0,00 | 67 541,90 | 10 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 8 732,40 | 0,00 | 0,00 | 5 350,50 | 577,30 | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области |  | Отдел строительства | № 61-1-0594-18 от 13.07.2018 № 61-1-1-3-0102-18 от 13.07.2018 | Всего | 83 993,10 | 0,00 | 0,00 | 72 892,40 | 11 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 78 065,30 | 0,00 | 0,00 | 67 541,90 | 10 523,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 5 927,80 | 0,00 | 0,00 | 5 350,50 | 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области |  | Отдел строительства |  | Всего | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Отдел строительства |  | Всего | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области |  | Отдел строительства |  | Всего | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение водонапорных башен |  | Отдел ЖКХ |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение ОМ, мероприятия ВЦП | КБК |  |  |  |  |  |  | Расходы, тыс. руб., годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР | Объем расходов всего |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего, в т. ч.: | X | X | X | X | 32 728,6 |  | 5 984,2 |  | 5 229,7 | 11 509,4 | 6 047,2 | 3 958,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | X | X | X | X | 16 552,1 |  | 5 504,2 |  | 4 835,8 | 4 464,8 | 1 657,8 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | X | X | X | X | 16 176,5 |  | 480,0 |  | 393,9 | 7 044,6 | 4 389,4 | 3 868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Всего: Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | X | X | X | X | 488,3 |  | 488,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего, в т. ч.: | X | X | X | X | 32 240,3 |  | 5 495,9 |  | 5 229,7 | 11 509,4 | 6 047,2 | 3 958,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | X | X | X | X | 16 063,8 |  | 5 015,9 |  | 4 835,8 | 4 464,8 | 1 657,8 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | X | X | X | X | 16 176,5 |  | 480,0 |  | 393,9 | 7 044,6 | 4 389,4 | 3 868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | х | х | 9 099,1 |  | 0,0 |  | 143,9 | 5 573,3 | 577,3 | 2 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S3190 | 410 | 5 927,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5350,5 | 577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: "Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29080 | 410 | 366,7 |  | 0,0 |  | 143,9 | 222,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S3190 | 414 | 2 804,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства, отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | X | X | 2 342,0 |  | 480,0 |  | 698,0 | 100,0 | 0,0 | 1 064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Нижнепопов | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00 .29341 | 240 | 80,0 |  | 0,0 |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Дороговский | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29341 | 240 | 80,0 |  | 0,0 |  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка схем прокладки по объекту "Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29341 | 240 | 448,0 |  | 0,0 |  | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Составление сметных расчетов и прохождение госэкспертизы достоверности сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по обеспечению территории для многодетных семей водоснабжением в п. Сосны | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29341 | 240 | 90,0 |  | 0,0 |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предпроектные работы для определения стоимости выполнения проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения экспертизы по водоснабжению для обеспечения территории для многодетных семей в п. Сосны | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29341 | 244 | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство по объекту: "Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S3200 | 414 | 1 064,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | Х | х | 5 183,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 371,3 | 3 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский и пос. Ясногорка Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района ( отдел строительства) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S3210 | 240 | 5 183,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 371,3 | 3 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | х | х | 138,0 |  | 138,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | х | х | 3 460,1 |  | 3 174,3 |  | 91,6 | 97,1 | 97,1 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S3660 | 810 | 395,2 |  | 109,4 |  | 91,6 | 97,1 | 97,1 | 89,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S4190 | 240 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29330 | 244 | 2 535,1 |  | 529,0 |  | 479,1 | 1 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны на левом берегу реки Северский Донец в п.Синегорский | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. 29330 | 240 | 1 008,1 |  | 529,0 |  | 479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 05.02 | 07.2.00. S4430 | 540 | 1 176,5 |  | 580,6 |  | 595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 0502 | 07.2.00. 86300 | 540 | 6 836,7 |  | 594,0 |  | 3 121,3 | 1 560,7 | 1 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района ( отдел ЖКХ) | 902 | 0502 | 07.2.00. 86023 | 540 | 1 379,9 |  | 0,0 |  | 99,9 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финанси-рования | Объем расходов всего, (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего | 331 049,6 | 64 210,9 | 55 948,5 | 116 154,7 |  | 53 674,0 |  | 41 061,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Фонд ЖКХ | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ОБ | 298 086,4 | 57 992,1 | 50 718,8 | 104 645,3 |  | 47 626,8 |  | 37 103,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | МБ | 32 728,6 | 5 984,2 | 5 229,7 | 11 509,4 |  | 6 047,2 |  | 3 958,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Всего | 722,9 | 722,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Фонд ЖКХ | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | МБ | 488,3 | 488,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего | 330 326,7 | 63 488,0 | 55 948,5 | 116 154,7 |  | 53 674,0 |  | 41 061,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ОБ | 298 086,4 | 57 992,1 | 50 718,8 | 104 645,3 |  | 47 626,8 |  | 37 103,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | МБ | 32 240,3 | 5 495,9 | 5 229,7 | 11 509,4 |  | 6 047,2 |  | 3 958,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В приложении № 7 разделы 4, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к Муниципальной программе Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  | Всего | в т. ч. |  |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  |
|  |  |  | фонд ЖКХ | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего иных МБТ | 60 044,5 | 234,6 | 55 102,7 | 4 941,8 | 52 867,1 | 49 050,0 | 3 817,1 | 38 275,3 | 35 434,6 | 2 840,7 | 36 995,3 | 35 434,6 | 1 560,7 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 49 071,9 | 0,0 | 46 007,0 | 3 064,9 | 38 186,6 | 38 186,6 | 0,0 | 35 434,6 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 49 071,9 | 0,0 | 46 007,0 | 3 064,9 | 38 186,6 | 38 186,6 | 0,0 | 35 434,6 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 0,0 | 35 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Иные межбюджетные трансферты на приобретение специализированной коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9 676,3 | 0,0 | 9 095,7 | 580,6 | 11 459,3 | 10 863,4 | 595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 9 676,3 | 0,0 | 9 095,7 | 580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 459,3 | 10 863,4 | 595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Иные межбюджетные трансферты на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 3 121,3 | 0,0 | 3 121,3 | 1 560,7 | 0,0 | 1 560,7 | 1 560,7 | 0,0 | 1 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 121,3 | 0,0 | 3 121,3 | 1 560,7 | 0,0 | 1 560,7 | 1 560,7 | 0,0 | 1 560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 1 280,0 | 0,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
|  |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  | Всего | в т. ч. |  |
|  |  |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |  | за счёт средств ОБ | за счёт средств МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего иных МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Иные межбюджетные трансферты на приобретение специализированной коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Иные межбюджетные трансферты на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Белокалитвинское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Богураевское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Горняцкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Грушево-Дубовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Ильинское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Коксовское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Краснодонецкое сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Литвиновское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Нижнепопвское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Рудаковское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Синегорское сп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Шолоховское гп | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами                                                                     Л.Г. Василенко