## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022  № 1820

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 26.12.2022 № 1820

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

на 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации, год | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | местный бюджет поселений |
| 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2023 | 18454,7 | 18065,6 | 368,8 | 0 | 20,3 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2023 | 18454,7 | 18065,6 | 368,8 | 0 | 20,3 |
| Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2023 | 18454,7 | 18065,6 | 368,8 | 0 | 20,3 |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | 18454,7 | 18065,6 | 368,8 | 0 | 20,3 |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                             Л.Г. Василенко