[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2013 года             № 1870                 г.Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013                 №  1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С. Гусева.
Глава  района






О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий делами






Л.Г. Василенко
	
	
	
	
	
	
	Приложение
к постановлению Администрации Белокалитвинского района 
от ___.10.2013 № ______

	План
реализации муниципальной программы Белокалитвинского района 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок реализации (дата)
	Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белокалитвинского района"
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Обеспечение повышения энергоэффективности на территории Белокалитвинского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения 
	Весь период
	2 540,1
	0,0
	0,0
	2 359,1
	181,0

	1.1
	Проведение обязательного энергетического обследования
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Получение учреждениями бюджетной сферы энергетических паспортов по результатам проведения энергетического обследования
	4 квартал
	350,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0

	1.2
	Проведение обязательного энергетического обследования систем наружного освещения
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Формирование энергетических паспортов и мероприятий 
	4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Информационная поддержка политики энергосбережения
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов
	2-4 кварталы
	57,4
	0,0
	0,0
	37,4
	20,0

	1.4
	Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде Белокалитвинского района
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Белокалитвинского района
	2-4 кварталы
	55,8
	0,0
	0,0
	55,8
	0,0

	1.5
	Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Уменьшение потребления энергетических ресурсов
	2-4 кварталы
	212,0
	0,0
	0,0
	192,0
	20,0

	1.6
	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Приобретение и установка энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы, уменьшение потребления электроэнергии
	1-4 кварталы
	171,7
	0,0
	0,0
	161,7
	10,0

	1.7
	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем наружного освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Приобретение и установка энергосберегающих ламп в системах наружного освещения, снижение объема потребления электроэнергии 
	1-4 кварталы
	75,5
	0,0
	0,0
	75,5
	0,0

	1.8
	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, регулировке, промывке и автоматизации систем отопления
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
	2-4 кварталы
	1 696,7
	0,0
	0,0
	1 565,7
	131,0

	1.9
	Ведение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов
	Небоженко Ирина Валентиновна, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района
	Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей
	Весь период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управляющий делами
	
	                                    Л.Г  Василенко
	
	


L   E:\Мои документы\Постановления\План_энегоэф-развит.doc   10/29/2013 5:15:00 PM


стр. 1 из 4   


