## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2024  № 1486

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                        от 05.12.2018 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее по тексту – Программа) изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района							О.Э. Каюдин

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.10.2024 № 1486

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 05.12.2018 № 2083

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

В 2023 году в Белокалитвинском районе жилищные условия улучшили 97 семей.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Количество аварийных домов в Белокалитвинском районе составляет 97 домов.

В период с 2019 по 2023 год включительно расселено 35,7 тыс. кв. метров, переселено 772 семьи. Аварийный фонд площадью 31,2 тыс. кв. метров, в котором проживает 642 семьи, предстоит расселить. Перечень многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017, приведен в приложении к муниципальной программе.

Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Белокалитвинского района жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283, цели и задачи по развитию жилищной сферы включают:

полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года;

улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также региональными проектами "Жилье (Ростовская область)", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)" и "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселение ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ. Решение задачи предполагает переселение семей, проживающих в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и снос домов, расселение которых завершено в полном объеме и земельные участки под которыми имеют перспективы использования.

2. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

В рамках муниципальной программы предусмотрено участие муниципальных образований Белокалитвинского района и привлечение средств местных бюджетов.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района (Гусейнов Рамил Рахилович, начальник службы реализации жилищных программ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 3047373,0 тыс. рублей: этап I: 2596793,3 тыс. рублей; этап II: 450579,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ОМСУ | возрастание | семей | статистический | 97 | 2023 год | 164 | 335 | 389 | 630 | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |
| 1.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | возрастание | процент | статистический | 30,18 | 2023 год | 30,30 | 30,77 | 30,8 | 33,0 |  | Служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год |

- Примечание.

- Используемые сокращения:

- ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Иные муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Куратор – Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района. Ответственный за реализацию: служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ |  | обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки |  | количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях |  | предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий |  | количество семей, улучшивших жилищные условия; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 167973,7 | 141303,0 | 141303,0 | 450579,7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 167973,7 | 141303,0 | 141303,0 | 450579,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 162553,9 | 135303,0 | 135303,0 | 433159,9 |
|  | федерального бюджета | 1828,9 | 1898,8 | 1898,8 | 5626,5 |
|  | фонда развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 160725,0 | 133404,2 | 133404,2 | 427533,4 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе», в том числе: | 96153,5 | 96153,5 | 96153,5 | 288460,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 96153,5 | 96153,5 | 96153,5 | 288460,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 91153,5 | 91153,5 | 91153,5 | 273460,5 |
|  | фонда развития территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 91153,5 | 91153,5 | 91153,5 | 273460,5 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», в том числе: | 71820,2 | 45149,5 | 45149,5 | 162119,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 71820,2 | 45149,5 | 45149,5 | 162119,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 71400,4 | 44149,5 | 44149,5 | 159699,4 |
|  | федерального бюджета | 1828,9 | 1898,8 | 1898,8 | 5626,5 |
|  | областного бюджета | 69571,5 | 42250,7 | 42250,7 | 154072,9 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района (Гусейнов Рамил Рахилович, начальник службы реализации жилищных программ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастающий | КПМ | человек | 47 | 2023 | 30 | 15 | 17 | 33 «*» | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | возрастающий | КПМ | семей | 3 | 2023 | 4 | 4 | 5 | 5 | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

<*> Значение показателя в 2030 году рассчитано на основании среднего количества граждан, включенных в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2022, 2023, 2024 годах

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 1.2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем | МКПМ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи | социальное обеспечение и иные выплаты населению | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 3 | 2023 | 4 | 5 | 5 |
| 1.2. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 47 | 2023 | 30 | 15 | 17 |

5. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 71820,2 | 45149,5 | 45149,5 | 162119,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 71820,2 | 45149,5 | 45149,5 | 162119,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 71400,4 | 44149,5 | 44149,5 | 159699,4 |
|  | федерального бюджета | Х | 1828,9 | 1898,8 | 1898,8 | 5626,5 |
|  | областного бюджета | Х | 69571,5 | 42250,7 | 42250,7 | 154072,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" (всего), в том числе: | Х | 8071,5 | 8721,7 | 8721,7 | 25514,9 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 L4970 320 | 8071,5 | 8721,7 | 8721,7 | 21158,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 7651,7 | 7721,7 | 7721,7 | 23095,1 |
|  | федерального бюджета | Х | 1828,9 | 1898,8 | 1898,8 | 5626,5 |
|  | областного бюджета | Х | 5822,8 | 5822,9 | 5822,9 | 17468,6 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе: | Х | 63748,7 | 36427,8 | 23040,0 | 123216,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 10 04 06 4 01 Д0820 410 | 63748,7 | 36427,8 | 36427,8 | 136604,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 63748,7 | 36427,8 | 36427,8 | 136604,3 |
|  | областного бюджета | Х | 63748,7 | 36427,8 | 36427,8 | 136604,3 |

6. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. Заключение соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Соглашение | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. Вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 3 июня 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | справка | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9. Перечисление средств субсидий на счета молодых семей | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.2. " Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " | Х | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.1. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.2. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2025 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2.3. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.4. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2026 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.2.5. Заключение соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 15 февраля 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2.6. Приобретение жилых помещений | 1 декабря 2027 г. | служба реализации жилищных программ (Гусейнов Р.Р., начальник службы реализации жилищных программ) | отчет | информационная система отсутствует |

Приложение

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Белокалитвинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

| № п/п | Адрес дома | Дата признания аварийным | Плановый год отселения | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 10 | 16.11.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Берегового, д. 2 | 15.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 3 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 5 | 28.03.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 4 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 12 | 10.04.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 5 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 9 | 20.12.2018 | 2023 | грозит обрушением |
| 6 | п. Русичи, ул. Новая, д. 1 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 7 | п. Русичи, ул. Новая, д. 6 | 31.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 8 | п. Русичи, ул. Новая, д. 9 | 24.09.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 9 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 2 | 22.12.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 10 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 9 | 30.08.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 11 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 10 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 12 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 12 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 13 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 5 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 14 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 7 | 23.12.2019 | 2023 | грозит обрушением |
| 15 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 9 | 25.10.2017 | 2023 | грозит обрушением |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 28 | 17.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 27 | 09.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 18 | п. Коксовый, ул. Стаханова, д. 10 | 25.10.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 19 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 33 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 20 | п. Углекаменный, ул. Дорожная, д. 7 | 07.05.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 21 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 3 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 22 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 8 | 30.03.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 23 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 12 | 07.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 24 | х. Дядин, ул. Стаханова, д. 51а | 04.02.2019 | 2024 | грозит обрушением |
| 25 | п. Горняцкий, пер. Чайкиной, д. 21 | 17.11.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 26 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 18 | 18.12.2020 | 2024 | грозит обрушением |
| 27 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 16 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 28 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 11 | 19.07.2022 | 2024 | грозит обрушением |
| 29 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 20 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 30 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 18 | 31.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 31 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 2 | 29.03.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 32 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 28 | 07.11.2017 | 2024 | грозит обрушением |
| 33 | г. Белая Калитва, ул. Московская, д. 3 | 16.01.2018 | 2024 | грозит обрушением |
| 34 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 49 | 29.03.2021 | 2024 | Решение суда |
| 35 | п. Коксовый, ул. Отечественная, д. 10 | 13.08.2021 | 2024 | грозит обрушением |
| 36 | п. Углекаменный, ул. Новая, д. 8 | 20.12.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 37 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 8 | 20.01.2020 | 2025 | грозит обрушением |
| 38 | п. Горняцкий, пер. Южный, д. 2 | 03.05.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 39 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 7 | 15.02.2017 | 2025 | грозит обрушением |
| 40 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 14 | 30.08.2018 | 2025 | грозит обрушением |
| 41 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 42 | п. Углекаменный, ул. К.Маркса, д. 6 | 01.06.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 43 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 15 | 16.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 44 | рп. Шолоховский, ул. Маяковского, д. 15 | 02.09.2021 | 2025 | грозит обрушением |
| 45 | п. Синегорский, ул. Индустриальная, д. 35 | 19.09.2022 | 2025 | грозит обрушением |
| 46 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 12 | 21.06.2022 | 2025 | грозит обрушением |
| 47 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 23 | 20.10.2023 | 2025 | грозит обрушением |
| 48 | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 10 | 16.11.2023 | 2025 | грозит обрушением |
| 49 | г. Белая Калитва, ул. Светлая, д. 5 | 25.01.2024 | 2026 | грозит обрушением |
| 50 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 9 | 05.05.2017 | 2026 |  |
| 51 | п. Горняцкий, пер. Кольцевой, д. 4 | 16.01.2018 | 2026 |  |
| 52 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 20 | 06.03.2017 | 2026 |  |
| 53 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 11 | 06.03.2017 | 2026 |  |
| 54 | ст. Богураево, ул. Путейная, д. 23 | 17.02.2017 | 2026 |  |
| 55 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 22 | 16.01.2018 | 2026 |  |
| 56 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 01.12.2017 | 2026 |  |
| 57 | п. Горняцкий, пер. Космодемьянской, д. 6 | 16.01.2018 | 2026 |  |
| 58 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 3 | 30.08.2018 | 2027 |  |
| 59 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 20 | 08.08.2019 | 2027 |  |
| 60 | п. Горняцкий, ул. Радищева, д. 9 | 22.01.2019 | 2027 |  |
| 61 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 17 | 18.12.2020 | 2027 |  |
| 62 | х. Крутинский, ул. Центральная, д. 32 | 03.04.2020 | 2027 |  |
| 63 | рп. Шолоховский, ул. Пушкина, д. 33 | 20.02.2019 | 2027 |  |
| 64 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 26 | 31.03.2021 | 2028 |  |
| 65 | п. Горняцкий, ул. Театральная, д. 40 | 19.08.2021 | 2028 |  |
| 66 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 16 | 31.03.2021 | 2028 |  |
| 67 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 13 | 13.08.2021 | 2028 |  |
| 68 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 6 | 11.01.2021 | 2028 |  |
| 69 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 13 | 15.07.2021 | 2028 |  |
| 70 | п. Горняцкий, пер. Пионерский, д. 5 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 71 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 22 | 19.08.2021 | 2029 |  |
| 72 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 6 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 73 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 13 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 74 | п. Русичи, ул. Новая, д. 14 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 75 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 1 | 20.12.2021 | 2029 |  |
| 76 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 10 | 24.12.2021 | 2029 |  |
| 77 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 10 | 01.04.2022 | 2030 |  |
| 78 | п. Горняцкий, ул. М.Горького, д. 63 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 79 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 17 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 80 | п. Коксовый, ул. Куйбышева, д. 5 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 81 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 24 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 82 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 6 | 21.06.2022 | 2030 |  |
| 83 | рп. Шолоховский, ул. 40 лет Октября, д. 4 | 27.06.2022 | 2030 |  |
| 84 | п. Горняцкий, пер. Комсомольский, д. 6 | 01.09.2022 | 2030 |  |
| 85 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 33 | 01.09.2022 | 2030 |  |
| 86 | п. Ясногорка, ул. Дежнева, д. 4 | 03.10.2022 | 2031 |  |
| 87 | п. Коксовый, ул. Балочная, д. 2 | 17.10.2022 | 2031 |  |
| 88 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 33 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 89 | п. Русичи, ул. Новая, д. 11 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 90 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 1 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 91 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 11 | 16.11.2022 | 2031 |  |
| 92 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 1 | 25.11.2022 | 2031 |  |
| 93 | п. Синегорский, ул. М.Горького, д. 9 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 94 | п. Ясногорка, ул. Стаханова, д. 7 | 19.12.2022 | 2031 |  |
| 95 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 18 | 23.12.2022 | 2031 |  |
| 96 | рп. Шолоховский, ул. Лермонтова, д. 1 | 22.02.2023 | 2031 |  |
| 97 | п. Горняцкий, пер. Матросова, д. 4 | 06.03.2023 | 2031 |  |
| 98 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 21 | 06.03.2023 | 2031 |  |
| 99 | п. Коксовый, ул. Шахтная, д. 5 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 100 | п. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная, д. 14 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 101 | п. Русичи, ул. Новая, д. 4 | 10.03.2023 | 2032 |  |
| 102 | п. Горняцкий, пер. Молодежный, д. 6 | 24.04.2023 | 2032 |  |
| 103 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 11 | 26.04.2023 | 2032 |  |
| 104 | п. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 | 26.04.2023 | 2032 |  |
| 105 | п. Синегорский, ул. Мира, д. 8 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 106 | п. Углекаменный, ул. Севастопольская, д. 5 | 31.05.2023 | 2032 |  |
| 107 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 14 | 01.06.2023 | 2032 |  |
| 108 | п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 16 | 21.07.2023 | 2032 |  |
| 109 | п. Коксовый, ул. Чкалова, д. 7 | 21.07.2023 | 2032 |  |
| 110 | п. Углекаменный, пер. Новый, д. 3 | 16.08.2023 | 2033 |  |
| 111 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 8 | 21.08.2023 | 2033 |  |
| 112 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 23 | 23.08.2023 | 2033 |  |
| 113 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 26 | 20.10.2023 | 2033 |  |
| 114 | рп. Шолоховский, ул. Советская, д. 7 | 08.11.2023 | 2033 |  |
| 115 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 14 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 116 | п. Синегорский, мкр. ВГСЧ, д. 6 | 16.11.2023 | 2033 |  |
| 117 | п. Горняцкий, ул. Новомайская, д. 10 | 30.11.2023 | 2034 |  |
| 118 | х. Погорелов, ул. Школьная, д. 7 | 30.11.2023 | 2034 |  |
| 119 | п. Ясногорка, ул. Чапаева, д. 9 | 04.12.2023 | 2034 |  |
| 120 | п. Русичи, ул. Новая, д. 12 | 07.12.2023 | 2034 |  |
| 121 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 10 | 07.12.2023 | 2034 |  |
| 122 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 41 | 28.12.2023 | 2034 |  |
| 123 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 19 | 09.01.2024 | 2034 |  |
| 124 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 5 | 12.03.2024 | 2034 |  |
| 125 | рп. Шолоховский, ул. Шахтерская, д. 18 | 29.03.2024 | 2034 |  |
| 126 | п. Горняцкий, ул. Колодезная, д. 15 | 15.04.2024 | 2034 |  |
| 127 | п. Коксовый, ул. Суворова, д. 14 | 07.06.2024 | 2035 |  |
| 128 | п. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 20 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 129 | п. Горняцкий, ул. Дзержинского, д. 15 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 130 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 10 | 10.06.2024 | 2035 |  |
| 131 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 17 | 11.06.2024 | 2035 |  |
| 132 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 23 | 13.06.2024 | 2035 |  |
| 133 | х. Богураев, ул. Камнедобытчиков, д. 15 | 14.08.2024 | 2035 |  |
| 134 | п. Горняцкий, ул. Мира, д. 58 | 15.08.2024 | 2035 |  |
| 135 | г. Белая Калитва, ул. Петрова, д. 47 | 16.08.2024 | 2035 |  |
| 136 | п. Русичи, ул. Гагарина, д. 2 | 19.08.2024 | 2035 |  |
| 137 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д. 1 | 09.09.2024 | 2036 |  |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                    Л.Г. Василенко