## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023  № 366

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к  постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20. 03.2023 № 366

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

– повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

– снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

– обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.4. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области».

Завершены строительно-монтажные работы по объекту «Водоснабжение
 х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области».

Основное мероприятие 2.5. «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

Предоставление субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые ООО «Распределенная генерация», АО «Донэнерго» Тепловые сети, ООО «Донэнерго Тепловые сети» и за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ГУП РО «УРСВ».

Основное мероприятие 2.10. «Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения».

В рамках мероприятия выполнены работы по замене аварийных сетей водоснабжения в Богураевском сельском поселении – 152 м., в Горняцком сельском поселении – 500 м., в Синегорском сельском поселении – 970 м. Выполнены работы в Литвиновском сельском поселении по ремонту насосной станции и чистке скважины в водонапорной башне в с. Литвиновка, также приобретен новый скважинный насос для установки в башне взамен неисправного.

Основное мероприятие 2.14. «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости»

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости: «Водоснабжение х. Нижнепопов, х. Дороговский, п. Сосны Белокалитвинского района Ростовской области».

Основное мероприятие 2.15. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

Администрацией Белокалитвинского городского поселения приобретен 1 автомобиль КАМАЗ, 10 бункеров-накопителей, 14 контейнеров. Администрациями Горняцкого, Коксовского и Синегорского сельских поселений приобретены 30 контейнеров.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 154 211,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 144 269,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 810,9 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 4 979,0 тыс. рублей.

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 151,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составил 154 211,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 144 269,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 810,9 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 4 979,0 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 151,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 153 477,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 143 771,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 180,5 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 6 374,6 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  1 151,6 рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил:

– в рамках ОМ 2.10. «Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения»:

56,1 тыс. руб. – по объекту «Водоснабжение х. Марьевка, Белокалитвинского района, Ростовской области» в связи с неблагоприятными погодными условиями не были выполнены работы по ремонту насоса в скважине водонапорной башни в х. Марьевка.

– в рамках ОМ 2.13. «Иные МБТ на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов»:

165,0 тыс. руб. - остаток по факту исполнения контракта на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО». Из-за сжатых сроков не выполнены работы по муниципальному контракту. Положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Шолоховский» не получено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0.83 – что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Реализации основных мероприятий:

2.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 5/6=0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

2.2 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 4/6=0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,67.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 8 555,1 тыс. рублей /8 789,9 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета и составляет: 0,67/0,97 = 0,69, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83*0,5+0,67*0,3+0,69*0,2=0,76 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

## Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе		                         Л.Г. Василенко

Согласовано:

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.4. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Завершены строитель-монтажные работы по объекту: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области» | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан позволило снизить рост платы граждан за КУ | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.13. Иные МБТ на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО в р.п. Шолоховский | - Из-за сжатых сроков не выполнены работы по муниципальному контракту. Положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в р.п. Шолоховский» не получено. |
| 5 | Основное мероприятие 2.14. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Разработка технического задания на проектирование с прохождением государственной экспертизы и согласованием в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, сметных расчетов на проектные и изыскательские работы с прохождением экспертизы проверки достоверности сметных расчетов по объекту: «Строительство системы водоснабжения в х. Дороговский, х. Нижнепопов, п. Сосны Белокалитвинского района Ростовской области» | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.15. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района" | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | «Поощрение органов местного самоуправления». Администрацией Белокалитвинского городского поселения приобретен 1 автомобиль КАМАЗ, 10 бункеров-накопителей, 14 контейнеров. Администрациями Горняцкого, Коксовского и Синегорского сельских поселений приобретены 30 контейнеров. |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финанси-рования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего | 154 211,3 | 154 211,3 | 153 477,8 |
|  | ОБ | 144 269,8 | 144 269,8 | 143 771,1 |
|  | МБ | 8 789,9 | 8 789,9 | 8 555,1 |
|  | Фонд ЖКХ | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Всего | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд ЖКХ | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд ЖКХ | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,6 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего | 153 059,47 | 153 059,47 | 152 326,2 |
|  | ОБ | 144 269,8 | 144 269,8 | 143 771,1 |
|  | МБ | 8 789,9 | 8 789,9 | 8 555,1 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | 4 537,3 | 4 537,3 | 4 537,2 |
|  | ОБ | 4 301,3 | 4 301,3 | 4 301,3 |
|  | МБ | 236,0 | 236,0 | 235,9 |
| Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 137 697,2 | 137 697,2 | 137 184,9 |
|  | ОБ | 130 536,4 | 130 536,4 | 130 037,7 |
|  | МБ | 7 160,8 | 7 160,8 | 7 147,2 |
| Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Всего | 808,1 | 808,1 | 752,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 808,1 | 808,1 | 752,0 |
| Основное мероприятие 2.13. Иные МБТ на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Всего | 165,0 | 165,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 165,0 | 165,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Всего | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Основное мероприятие 2.15. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района" | Всего | 9 432,1 | 9 432,1 | 9 432,1 |
|  | ОБ | 9 432,1 | 9 432,1 | 9 432,1 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 95,04 | 100,0 | 96,72 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | % | 29,23 | 29,23 | 47,6 | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 38 | 54 | 30 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 14,50 | 14,50 | 14,50 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 36,9 | 36,9 | 36,9 | - |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,50 | 9,45 | 9,45 |  |