РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12. 2020  № 1923

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 19.03.2020 № 453

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 19.03.2020 № 453 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2020 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.12.2020 № 1923

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плано-вый срок реализа- ции | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 55 948,5 | 50 718,8 | 5 229,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2020 | 143,9 | 0,0 | 143,9 |
| 2.1.1 | Авторский надзор «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | 143,9 | 0,0 | 143,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2020 | 698,0 | 0,0 | 698,0 |
| 2.2.1 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Нижнепопов | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2.2.2 | Определение стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по строительству водопроводных сетей в х. Дороговский | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 2.2.3 | Разработка схем прокладки по объекту «Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 448,0 | 0,0 | 448,0 |
| 2.2.4 | Составление сметных расчетов и прохождение госэкспертизы достоверности сметных расчетов на проектные и изыскательские работы по обеспечению территории для многодетных семей дорогами и водоснабжением в п. Сосны (ВКХ) | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению | 2020 | 39 947,0 | 39 855,4 | 91,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2020 | 479,1 | 0,0 | 479,1 |
| 2.4.1 | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны на левом берегу реки Северский Донец в п.Синегорский. | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | 479,1 | 0,0 | 479,1 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2020 | 11 459,3 | 10 863,4 | 595,9 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2020 | 3 121,3 | 0,0 | 3 121,3 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2020 | 99,9 | 0,0 | 99,9 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 55 948,5 | 50 718,8 | 5 229,7 |

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко