## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022  № 1365

г.  Белая Калитва

- О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.01.2022 № 119

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.01.2022 № 119 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 24.10. 2022 № 1365

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год

| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» | Всего | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района; повышение уровня безопасности движения, обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района | 1-4 кварталы | 270 494,9 | 197 406,0 | 73 088,9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | Всего |  | 1-4 кварталы | 258422,6 | 197 406,0 | 61 016,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи); |  | 4 квартал | 18 200,0 | 0,0 | 18 200,0 |
|  |  |  |  |  | 9 958,0 | 0,0 | 9 958,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | 1 280,0 | 0,0 | 1 280,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района, в т.ч. |  | 2-4 кварталы | 5 700,0 | 0,0 | 5 700,0 |
|  |  | Администрации городских и сельских поселений, из них. |  |  | 19 804,5 | 0,0 | 19 804,5 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | 440,0 | 0,0 | 440,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.13 Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (Резервные средства) | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  |  | 320,0 | 0,0 | 320,0 |
|  | Основное мероприятие 1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) муниципальной программы Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 4 квартал | 202 720,1 | 197 406,0 | 5 314,1 |
|  | Основное мероприятие 1.15. Строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 1-4 кварталы | 12 072,3 | 0,0 | 12 072,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | 2-4 квартал | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  | Администрации Белокалитвинского района |  |  | 7 316,4 | 0,0 | 7 316,4 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.10 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства, промышленности, транспорта, связи) |  | 2-4 квартал | 4 710,9 | 0,0 | 4 710,9 |

| Заместитель главы по организационной и кадровой работе | Л.Г. Василенко |
| --- | --- |