РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04. 2024  № 470

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 11.12.2023 № 1991

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281                                      «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», Администрация Белокалитвинского района                  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 11.12.2023 № 1991 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» на 2024 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

И.о. главы Администрации

Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 05.04.2024 № 470

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе жилищного строительства» на 2024 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет, Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Белокалитвинского района» | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района |  | 31.12.2024 | - | - | - | – |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства |  | Вовлечение в оборот земельных участков, обеспечивающее реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства |  | – | – | – | – |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства |  | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства |  | – | – | – | – |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район» | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района; комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет | 31.12.2024 | 588,3 | 581,8 | 6,5 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства» | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | Увеличение площади земельных участков для жилья | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для увеличения площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 588,3 | 581,8 | 6,5 | – |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                        Л.Г. Василенко