РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2024  № 926

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.12.2023 № 1972

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                               от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 11.12.2023 № 1972 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2024 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

И.о. главы Администрации

Белокалитвинского района						О.Э. Каюдин

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 28.06. 2024 № 926

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (Должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет района | местный бюджет поселений | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Х | Х | 743526,4 | 263638,8 | 238634,3 | 15114,0 | 5333,0 | 220806,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 117 семей | 31.12. 2024 | 418020,8 | 181159,8 | 0 | 15114,0 | 940,7 | 220806,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Снос расселенного аварийного жилищного фонда | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Кожанов М.С. | Будут снесены 15 многоквартирных домов | 31.12. 2024 | 84460,8 | 80068,5 | 0 | 0 | 4392,3 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Переселение граждан из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ | Главный специалист юридического отдела Пруцакова В.А. | Будет расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ | 31.12. 2024 | 241044,8 | 2410,5 | 238634,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 2 семьи | 31.12. 2024 | 4638,7 | 2871,7 | 836,8 | 930,2 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 33 детей - сирот | 31.12. 2024 | 86270,6 | 86270,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Х | X | 834 435,7 | 352 781,1 | 239 471,1 | 16 044,2 | 5 333,0 | 220 806,3 |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                 Л.Г. Василенко