РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019		                                 № 2130                            г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2020 год

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района                     от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                                     от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Белокалитвинского района И.А. Старцева.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 23.12.2019 № 2130

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (Должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет района | местный бюджет поселений | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 87 семей | 31.12.2020 | 361808,7 | 149495,6 | 0 | 8144,1 | 274,9 | 203894,1 |
| 1.1 | Белокалитвинское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2020 | 218,0 | 0 | 0 | 0 | 218,0 | 0 |
| 1.2 | Горняцкое сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 22 семей | 31.12.2020 | 54677,2 | 1036,7 | 0 | 0,0 | 56,9 | 53583,6 |
| 1.3 | Коксовское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 10 семей | 31.12.2020 | 79126,0 | 50895,9 | 0 | 2792,1 | 0 | 25438,0 |
| 1.4 | Синегорское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 45 семей | 31.12.2020 | 168540,4 | 57419,9 | 0 | 3150,0 | 0 | 107970,5 |
| 1.5 | Шолоховское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 8 семей | 31.12.2020 | 59247,1 | 40143,1 | 0 | 2202,0 | 0 | 16902,0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 5 семей | 31.12.2020 | 4640,9 | 3140,9 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 8 детей - сирот | 31.12.2020 | 8400,0 | 8400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 100 семей | X | 374849,6 | 161036,5 | 0 | 9644,1 | 274,9 | 203894,1 |

Список используемых сокращений:

СРЖП – Служба реализации жилищных программ

Управляющий делами                                              			Л.Г. Василенко