## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021  № 2016

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района                              от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 13.12.2021 № 2016

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализа-ции | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2022 | 36 163,8 | 31 627,0 | 4 536,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.1.1 | «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области» (топографическая съемка, тех.план и тех.паспорт) | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2022 | 6 528,5 | 6 394,9 | 133,6 |
| 2.2.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству системы водоснабжения в х. Дороговский | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 1 950,3 | 1 848,8 | 101,5 |
| 2.2.2 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству системы водоснабжения в х. Нижнепопов | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 617,3 | 585,2 | 32,1 |
| 2.2.3 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству системы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинское гп | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 3 960,9 | 3 960,9 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 25 334,2 | 25 232,1 | 102,1 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Расходы на приобретение водонапорных башен | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2022 | 2 074,0 | 0,0 | 2 074,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Иные межбюджетные трансферты на развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 1 081,0 | 0,0 | 1 081,0 |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Иные межбюджетные трансферты на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12. Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по ремонту и содержанию коммунальной инфраструктуры | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13. Расходы на приобретение основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2022 | 846,1 | 0,0 | 846,1 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 36 163,8 | 31 627,0 | 4 536,8 |

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко