3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2021  № 400
г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района",  Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий  делами






Л.Г. Василенко
Приложение 
к постановлению 
Администрации

                                  Белокалитвинского района

                                       от 22.03.2021 № 400
Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2020 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализовано:

- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района; 

 - созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района. 

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий (далее по тексту – ОМ). 

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» выполнена реализация основных мероприятий:

 ОМ 1.1. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района». 
Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территорий Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Садовая, 3а (благоустройство) и Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство) Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству объекта Парк «Молодежный», с. Литвиновка, ул. Центральная, 51 и объекту Площадь Майдан,     г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) 2 этап.

ОМ 1.4. «Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий». Реализованы мероприятия по благоустройству объектов:

1. Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая, 

2. Сквер "70 лет Победы", г. Белая Калитва, ул.  Заречная,19а 

3. Парк "Молодежный", с. Литвиновка

4. Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) 2 этап.

ОМ 1.5. «Развитие и благоустройство территорий поселений Белокалитвинского района». Изготовлен памятный знак «Белая Калитва- город воинской доблести» по ул. Вокзальная д. 376 в г. Белая Калитва, обустроена территория мемориала «Погибшим за Родину» ул. Вокзальная д. 376 в г. Белая Калитва. На проспекте Металлургов в городе Белая Калитва установлены гирлянды и лампочки для украшения к новогодним праздникам. Благоустроена территория в п. Горняцком в городе Мастеров. 

ОМ 1.6. «Расходы на обустройство территории пляжа». Обустроен пляж в           п. Коксовом.  

ОМ 1.7. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования». Реализованы объекты: 

1. Благоустройство площадки возле здания Литвиновского Дома Культуры.
2. Благоустройство площади по ул. Щаденко 10 в, п. Коксовый, Белокалитвинского района.
3. Благоустройство спортивной площадки в парке «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного дома  № 10/1 по ул. Российская.
4. Благоустройство площадки на территории парка «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного дома  № 10/1 по ул. Российская.
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2020 год содержатся в таблице 1.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 132 685,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11 098,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 7 399,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 114 187,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 127728,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9 289,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 7 335,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 111 103,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований: 

местного бюджета составил – 1 809,3 тыс. рублей.

областного бюджета – 63,2 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3 083,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и 1 подпрограммой муниципальной программы, реализуемой в 2020 году предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым. Показатели по мероприятиям 2 подпрограммы муниципальной программы не рассматриваются, так как начало реализации запланировано в 2021 и последующих годах.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 9289,6 тыс. рублей/ 11098,9 тыс. рублей = 0,8

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета: 1/0,8=1,25.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,25, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+1,25*0,2=1,05, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района.

Управляющий делами                                                          Л.Г. Василенко

Приложение № 1 

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации мероприятия 

	
	
	
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»

	1
	ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района
	Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения
	2020
	01.01.
2020
	31.12.2020
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территорий Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Садовая, 3а (благоустройство) и Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство) Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству объекта Парк «Молодежный», с. Литвиновка, ул. Центральная, 51 и объекту Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) 2 этап.


	

	2
	ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения
	2020
	01.01.
2020
	31.12.2020
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	Реализованы мероприятия по благоустройству объектов:

1. Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая, 

2. Сквер "70 лет Победы", г. Белая Калитва, ул.  Заречная,19а 

3. Парк "Молодежный", с. Литвиновка

4. Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая (благоустройство) 2 этап.


	

	3
	ОМ 1.5. Развитие и благоустройство территорий поселений Белокалитвинского района
	Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения
	2020
	01.01.
2020
	31.12.2020
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	Изготовлен памятный знак «Белая Калитва- город воинской доблести» по ул. Вокзальная д. 376 в г. Белая Калитва, обустроена территория мемориала «Погибшим за Родину» ул. Вокзальная д. 376 в г. Белая Калитва. На проспекте Металлургов в городе Белая Калитва установлены гирлянды и лампочки для украшения к новогодним праздникам. Благоустрйоена территроий в п. Горняцком в городе Мастеров. 


	

	4
	ОМ 1.6. «Расходы на обустройство территории пляжа». 
	Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения
	2020
	01.01.
2020
	31.12.2020
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	Обустроен пляж в п. Коксовом.  


	

	5
	ОМ 1.7. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования».
	Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения
	2020
	01.01.
2020
	31.12.2020
	повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий
	Реализованы объекты: 

1.Благоустройство площадки возле здания Литвиновского Дома Культуры

2.Благоустройство площади по ул. Щаденко 10 в, п.Коксовый, Белокалитвинского района

3.Благоустройство спортивной площадки в парке «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного дома  № 10/1 по ул. Российская

4.Благоустройство площадки на территории парка «Молодежный» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, на расстоянии 36,0 м на север от многоквартирного дома  № 10/1 по ул. Российская


	4


Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных
	Фактические расходы, тыс. руб.

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	2
	3
	4
	
	5

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	Всего
	132685,1
	
	127728,4

	
	ФБ
	114187,1
	
	111103,9

	
	ОБ
	7399,1
	
	7335,9

	
	МБ
	11098,9
	
	9289,6

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»
	Всего
	132685,1
	
	127728,4

	
	ФБ
	114187,1
	
	111103,9

	
	ОБ
	7399,1
	
	7335,9

	
	МБ
	11098,9
	
	9289,6

	ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района
	Всего
	4910,0
	
	4607,0

	
	ФБ
	0
	
	0

	
	ОБ
	0
	
	0

	
	МБ
	4910,0
	
	4607,0

	ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Всего
	116517,6
	
	113371,4

	
	ФБ
	114187,1
	
	111103,9

	
	ОБ
	2330,5
	
	2267,5

	
	МБ
	0
	
	0

	ОМ 1.5. Развитие и благоустройство территории поселений Белокалитвинского района 


	Всего
	5933,2
	
	4433,3

	
	ФБ
	0
	
	0

	
	ОБ
	0
	
	0

	
	МБ
	5933,2
	
	0

	ОМ 1.6. Расходы на обустройство территории пляжа
	Всего
	255,7
	
	249,3

	
	ФБ
	0
	
	0

	
	ОБ
	0
	
	0

	
	МБ
	255,7
	
	249,3

	ОМ 1.7. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования
	Всего
	5068,6
	
	5068,4

	
	ФБ
	0
	
	0

	
	ОБ
	5068,6
	
	5068,4

	
	МБ
	0
	
	0


Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ед. изм.
	Значения показателя 
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района»

	1
	Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	45,4
	45,4
	45,4
	-

	2
	Показатель 2.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	%
	45,5
	45,5
	45,5
	-


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Город-среда-2020.doc   3/19/2021 9:30:00 AM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_Город-среда-2020.doc   3/19/2021 9:30:00 AM


стр. 3 из 11   


