РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2025  № 1843

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 10.11.2025 № 1843

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие, как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Теплоэнергетический комплекс Белокалитвинского района составляет 130 котельных, в том числе 27 котельных теплоснабжающих организаций. Общая протяженность тепловых сетей составляет 65,1 км. Деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют 2 предприятия.

В системах водоснабжения и водоотведения действует 15 насосных станций водопровода, 38 объектов водоподготовки, 14 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружений канализации. Протяженность сетей водоснабжения составляет 410,4 км, сетей водоотведения – 128,6 км.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

В Белокалитвинском районе, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 686 многоквартирных домов общей площадью около 1063,0 тыс. кв. метров.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- обеспечение государственной поддержки муниципальных образований Белокалитвинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Белокалитвинского района;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

- повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

- организации и проведению семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

- организации и проведению региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района;

- созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие Администраций поселений Белокалитвинского района в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

- содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- поддержка Администраций поселений Белокалитвинского района в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры;

- поддержка Администраций поселений Белокалитвинского района в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района | - | Каюдин Олег Эдуардович, первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района | - | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального Администрации Белокалитвинского района |
| 1.3. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района | - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | - | 1 137 126,9 тыс. рублей: этап I: 701 856,6 тыс. рублей; этап II: 435 270,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | ОМСУ | возрастание | % | статистический | 93,9 | 2023 | 94,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области | - |
| 1.2. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- , электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | ОМСУ | - | % | статистический | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области | - |
| 1.3. | Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | ОМСУ | возрастание | % | статистический | 29,27 | 2023 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области | - |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |
| 1.1 Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» (Голубов В. Г.) |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района | обеспечение реализации мероприятий направленных на повышение уровня коммунальных услуг |  | доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района | обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района |  | доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  | доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 208 906,6 | 58 484,0 | 83 283,3 | 84 596,4 | 435 270,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 206 817,2 | 55 511,9 | 79 888,0 | 79 888,0 | 422 105,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | областного бюджета | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 089,4 | 2 972,1 | 3 395,3 | 4 708,4 | 13 165,2 |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | 0,0 | 1 366,0 | 25 742,1 | 25 742,1 | 52 850,2 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 1 366,0 | 25 742,1 | 25 742,1 | 52 850,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания», в том числе: | 208 906,6 | 57 118,0 | 57 541,2 | 58 854,3 | 382 420,1 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | областного бюджета | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 2 089,4 | 2 972,1 | 3 395,3 | 4 708,4 | 13 165,2 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | - | МП | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа; ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | МП | единиц | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных образований Белокалитвинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных образований Белокалитвинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 208 906,6 | 57 118,0 | 57 541,2 | 58 854,3 | 382 420,1 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | областного бюджета | Х | 206 817,2 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 369 254,9 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 2 089,4 | 2 972,1 | 3 395,3 | 4 708,4 | 13 165,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению», в том числе: | Х | 208 906,6 | 54 790,1 | 55 196,0 | 56 455,6 | 375 348,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 0402 07402SТ100 540 | 206 817,2 | 51 939,1 | 51 939,1 | 51 939,1 | 362 634,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 206 817,2 | 51 939,1 | 51 939,1 | 51 939,1 | 362 634,5 |
|  | областного бюджета | Х | 206 817,2 | 51 939,1 | 51 939,1 | 51 939,1 | 362 634,5 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 2 089,4 | 2 851,0 | 3 256,9 | 4 516,5 | 12 713,8 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению», в том числе: | Х | 0,0 | 2 327,9 | 2 345,2 | 2 398,7 | 7 071,8 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 0502 07402S3660 540 | 0,0 | 2 206,8 | 2 206,8 | 2 206,8 | 6 620,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 2 206,8 | 2 206,8 | 2 206,8 | 6 620,4 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 2 206,8 | 2 206,8 | 2 206,8 | 6 620,4 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 121,1 | 138,4 | 191,9 | 451,4 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Белокалитвинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | Х | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | Январь 2025 г. Январь 2026 г. Январь 2027 г. Январь 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | Февраль 2025 г. Февраль 2026 г. Февраль 2027 г. Февраль 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | Июль 2025 г. Июль 2026 г. Июль 2027 г. Июль 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | Август 2025 г. Август 2026 г. Август 2027 г. Август 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» | Х | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | Январь 2025 г. Январь 2026 г. Январь 2027 г. Январь 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | Февраль 2025 г. Февраль 2026 г. Февраль 2027 г. Февраль 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | Июль 2025 г. Июль 2026 г. Июль 2027 г. Июль 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | Август 2025 г. Август 2026 г. Август 2027 г. Август 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Белокалитвинского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных образований Белокалитвинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов за отчетный период | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов», в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Белокалитвинского района ) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Белокалитвинского района» | Х | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | Январь 2025 г. Январь 2026 г. Январь 2027 г. Январь 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | Уведомление финансового управления Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | Февраль 2025 г. Февраль 2026 г. Февраль 2027 г. Февраль 2028 г. | Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского района

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Белокалитвинского района»

ПОРЯДОК

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района за счет средств областного бюджета местным бюджетам в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к предоставлению и распределению между муниципальными образованиями Белокалитвинского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района за счет средств областного бюджета местным бюджетам поселений Белокалитвинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – иные МБТ) в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (далее – «муниципальная программа»).

2. Иные МБТ предоставляются в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Белокалитвинского района при исполнении расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, софинансируемых из бюджета Белокалитвинского района за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы.

3. Общие требования к формированию, предоставлению и распределению иных МБТ из бюджета Белокалитвинского района местным бюджетам поселений Белокалитвинского района утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам».

4. В рамках муниципальной программы осуществляется предоставление иных МБТ на:

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

5. Распределение иных МБТ между муниципальными образованиями Белокалитвинского района за счет средств областного бюджета утверждается постановлением Администрации Белокалитвинского района и решением Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Предоставление иных МБТ местным бюджетам Белокалитвинского района осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных МБТ, заключенных между Администрацией Белокалитвинского района и Администрациями муниципальных образований Белокалитвинского района в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 138 от 03.04.2017 «Об утверждении типовой формы соглашения между Администрацией Белокалитвинского района и администрацией поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов».

7. Администрации муниципальных образований Белокалитвинского района обеспечивают софинансирование субсидий из местного бюджета в размере не ниже уровня, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

8. Остаток средств иных МБТ, не использованный поселениями Белокалитвинского района в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет Белокалитвинского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования иных МБТ и (или) нарушения Администрацией муниципального образования Белокалитвинского района условий ее предоставления, в том числе невозврата Администрацией муниципального образования средств в бюджет Белокалитвинского района в установленные сроки в связи с недостижением показателей эффективности использования иных МБТ из областного бюджета, а также невыполнением графика, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.

9. Оценка эффективности использования иных МБТ, предоставляемых в рамках муниципальной программы, осуществляется Администрацией Белокалитвинского района путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы и (или) структурных элементов муниципальной программы, установленных соглашениями.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко