## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2013 года             № 637                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе реализации в 2012 году долгосрочной муниципальной целевой программы, «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012год

На основании постановления Главы  Белокалитвинского района от 07.02.2012 № 177 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ  и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет о реализации в 2012 году муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.06.2010 года № 384, согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3.    Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  К.С. Гусева.

## И.о. Главы  района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от ___.____. 2013 № ____ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2012 году муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

- I. Сведения о результатах реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»   за отчетный год

Муниципальная целевая программа программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»  в отчетном году осуществлялась путем реализации двух подпрограмм:

1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе".

В рамках реализации подпрограммы в 2012 году 8 молодых семей, проживающих на территории Белокалитвинского района, в отчетном году получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 4634,6тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1474,9 тыс.рублей, средства областного бюджета – 2846,8 тыс.рублей, средства местного бюджета – 312,9 тыс.рублей.

Учитывая, что срок действия свидетельств составляет 9 месяцев со дня выдачи и истекает 24.09.2013 года, у 1 молодой семьи свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения в 2012 году не реализовано.

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

В 2012 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

2.1. по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся под опекой (попечительством)» Белокалитвинскому району было выделено 20128,5 тыс. рублей, из которых: 8122,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 12006,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За счет поступивших средств в благоустроенном жилищном фонде Белокалитвинского района, содержащем весь необходимый перечень коммунальных услуг, было приобретено 20 жилых помещений для 20 семей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 15 жилых помещений приобретено путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, 1 жилое помещение приобретено у застройщика многоквартирных домов на первичном рынке жилья, 4 жилых помещений приобретено на вторичном рынке жилья.

Расходы на реализацию данных мероприятий подпрограммы составили 19312,3 тыс. рублей, в  том числе за счет средств федерального бюджета – 7611,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета 11700,7 тыс. рублей, что составляет 96,0 процентов к плановым назначениям.

При освоении  выделенных средств образовалась экономия в сумме 816,2 тыс. рублей в связи с приобретением жилых помещений в рамках действующего законодательства площадью менее нормы предоставления.

Экономия, сложившаяся по итогам проведенных в отчетном году аукционов, в размере 816,2 тыс. рублей возвращена в бюджеты соответствующих уровней.

2.2 на реализацию мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995              № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», на территории Белокалитвинского района»  Белокалитвинскому району в отчетном году запланировано за счет средств областного бюджета и средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета 74487,6 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы фактически в 2012 году  приобретены жилые помещения для 60 ветеранов Великой	 Отечественной войны, и приравненных к ним категорий лиц на сумму 69735,6 тыс. рублей, что составляет 93,6 процента к плановым назначениям.

Учитывая, что срок на приобретение жилья за счет выделенных средств составляет 6  месяцев, освоение  4752,0 тыс.рублей (4 человека, отнесенных к данной категории) будет производиться в 2013 году.

2.3. по мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории Белокалитвинского района» Белокалитвинскому району в отчетном году выделено за счет федерального бюджета 532,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы за счет выделенных средств в 2012 году приобретено жилое помещение одним инвалидом. Расходы на реализацию данного мероприятия подпрограммы составили 532,8 тыс.рублей., что составляет 100 процентов к плановым назначениям.

2.4. на реализацию мероприятий «Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных предприятиях»  Белокалитвинскому району в отчетном году запланировано за счет федерального бюджета 33937,0 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы фактически в 2012 году  приобретены жилые помещения для 19 отселяемых семей (44 человека) на сумму 29878,0 тыс. рублей, что составляет 88 процентов к плановым назначениям.

Освоение выделенных средств, оставшихся неиспользованными, будет производиться в 2013 году.

II.  Меры по реализации в 2012 году муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы».

В течение отчетного финансового года в муниципальную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.04.2012 года № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.06.2010 № 384» изменено наименование программы, разработчики и исполнители программы, перечень подпрограмм, в рамках реализации программы дополнен дополнительной подпрограммой «Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего не пригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных предприятиях». Необходимость внесения соответствующих изменений связана с внесением изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы» (постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2012 № 222 «О внесение изменений в постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2012 № 222») и изменениями в структуре аппарата Администрации Белокалитвинского района.

- постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.11.2012 года № 1540 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 10.06.2010 № 384» изменены объемы финансирования программы, вызванные дополнительным финансированием в отчетном году реализуемых направлений подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», в том числе направлений:

-«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», на территории Белокалитвинского района»,

-«Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных предприятиях»,

-«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся под опекой (попечительством)».

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» за счет средств местного бюджета изменен в соответствии с фактическими потребностями в отчетном году.

- III.  Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

- Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в 2012 году.

- IV. Дальнейшая реализация муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

- Реализация программных мероприятий позволила обеспечить  жильем в 2012 году 132 семьи граждан, проживающих на территории Белокалитвинского района и нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобретено (построено) 3990,0 кв.м. жилья. Преимущественным направлением использования выделенных району бюджетных средств остается строительство жилья.

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» приведены в приложении  № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в 2012 году.

Управляющий делами				                     Л.Г. Василенко

Приложение  № 1

К отчету о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Развитие жилищного строительства в

Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы»

за 2012 год

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного строительства в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год.     	тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) 2012 год. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет* |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 129783,5 |  | 114617,8 |  | 14852,8 |  | 312,9 |  |  |  | 133721,4 |  | 118555,7 |  | 14852,8 |  | 312,9 |  | - |  | 123336,12 |  | 108973,52 |  | 14254,9 | 107,7 |  | федеральный бюджет-9582,18 областной бюджет-597,9 местный бюджет-205,2 предусмотрено освоение в 2013 году |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Белокалитвинском районе» | 4634,6 |  | 1474,9 |  | 2846, 8 |  | 312,9 |  | - |  | 4634,6 |  | 1474,9 |  | 2846,8 |  | 312,9 |  | - |  | 3877,4 |  | 1215,5 |  | 2554,2 | 107,7 | - | федеральный бюджет-259,4 областной бюджет-292,6 местный бюджет-205,2 предусмотрено освоение в 2013 году |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся под опекой (попечительством)» | 20128,5 |  | 8122,5 |  | 12006,0 |  | - |  | - |  | 20128,5 |  | 8122,5 |  | 12006,0 |  | - |  | - |  | 19312,320 |  | 7611,620 |  | 11700,7 | - | - | федеральный бюджет-510,88 областной бюджет-305,3 экономия, возвращена в бюджет соответствующего уровня |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», на территории Белокалитвинского района» | 74487,6 |  | 74487,6 |  | - |  | - |  | - |  | 74487,6 |  | 74487,6 |  | - |  | - |  | - |  | 69735,6 |  | 69735,6 |  | - | - | - | федеральный бюджет-4752,0 предусмотрено освоение в 2013 году |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории Белокалитвинского района |  | 532,8 |  | 532,8 |  | - |  | - |  | - |  | 532,8 |  | 532,8 |  | - |  | - |  | - | 532,8 |  | 532,8 |  | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма «Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам, в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных предприятиях» |  | 30000,0 |  | 30000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 33937,9 |  | 33937,9 |  | - |  | - |  | - |  | 29878,0 |  | 29878,0 | - | - | - | федеральный бюджет-4059,9 предусмотрено освоение в 2013 году |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию».