## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023  № 362

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств                                 за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20.03. 2023  № 362

Отчёт

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» и эффективности

использования бюджетных средств за 2022 год

Раздел I.  Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий улучшения качества жизни населения Белокалитвинского района за счет перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

проведены мероприятия по приобретению и установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов;

проведены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

реализован комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено. По итогам основного мероприятия специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По основному мероприятию 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке» в 2022 году запланированы и освоены средства Комитетом по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО».

Основное мероприятие 1.3 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением энергосберегающих технологий в Администрации Белокалитвинского района, в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях района, в муниципальных бюджетных учреждениях культуры, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие 1.4 «Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентиляционных систем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» выполнено. Реализация энергосберегающих мероприятий позволила сократить в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг и уменьшить потери топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» средства на 2022 год не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие газотранспортной системы» средства на 2022 год не предусмотрены.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2022 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 387,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 247,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 140,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 265,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 386,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 246,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 140,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 показателям фактические значения выполнены.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 7 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 8 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 9 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 8/9=0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Реализация основных мероприятий:

2.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 3/4=0,75, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации муниципальной программы.

2.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 3/4=0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 3/4=0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 246,1 тыс. рублей/247,8 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,75/0,99=0,76, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,89*0,5+0,75*0,3+0,76*0,2=0,82, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, обеспечение уровня оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов, увеличение доли освещенности улиц.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                           Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения Администрации района, учреждения и организации бюджетной сферы | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | Специалисты Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» приняли участие в обучении ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» | Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения Администрации района, учреждения и организации бюджетной сферы | 2022 | 2022 | 2022 | Установка/замена/поверка приборов учета потребляемых энергоресурсов в 2-х бюджетных учреждениях района | Выполнена поверка приборов учета в зданиях Комитета по управлению имуществом Белокалитвинского района и МБУ СО Белокалитвинского района «ЦСО» | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения Администрации района, учреждения и организации бюджетной сферы | 2022 | 2022 | 2022 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в 5-ти бюджетных учреждениях района | Проведена закупка энергосберегающих ламп и достигнуто снижение потребления электроэнергии в Администрации Белокалитвинского района, Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района, бюджетных учреждениях отдела образования и отдела культуры, МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ» | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Отдел ЖКХ Администрации района, структурные подразделения Администрации района, учреждения и организации бюджетной сферы | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | Проведены работы по утеплению помещений в зданиях, промывке и опрессовке систем отопления, приобретено газовой оборудование в 3-х бюджетных учреждениях района | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2022 | 2022 | 2022 | В 2022 году мероприятия не предусмотрены | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2022 | 2022 | 2022 | В 2022 году мероприятия не предусмотрены | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2022 | 2022 | 2022 | В 2022 году мероприятия не предусмотрены | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | 2022 | 2022 | 2022 | Разработка проектной документации на строительство объектов газоснабжения на территории Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | - | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 387,8 | 387,8 | 386,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 247,8 | 247,8 | 246,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Всего | 387,8 | 387,8 | 386,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 247,8 | 247,8 | 246,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Всего | 87,0 | 87,0 | 85,6 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 8,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 71,1 | 71,1 | 51,1 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 21,1 | 21,1 | 1,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 201,3 | 201,3 | 221,1 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 201,3 | 201,3 | 221,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Всего | 28,4 | 28,4 | 28,2 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 15,4 | 15,4 | 15,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц |  | % |  | 30,56 | 30,66 | 33,5 |  | Отклонение значения показателя обусловлено тем, что протяженность улиц изменилась в связи с подведением итогов паспортизации дорожной инфраструктуры муниципальной собственности Белокалитвинского района. Также построено 0,7 км сетей уличного освещения по ул. Краснопартизанская в г. Белая Калитва |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 3 | Показатель 3. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 4 | Показатель 4. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |  |
| 5 | Показатель 5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями |  | тыс. киловатт- часов |  | 5 273,4 | 5 131,3 | 5 058,0 | Экономия электрической энергии связана с использованием энергосберегающего оборудования в бюджетных учреждениях |  |
| 6 | Показатель 6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями** |  | тыс. гигакалорий |  | 15,4 | 15,1 | 14,6 | Экономия тепловой энергии связана с оборудованием системы отопления настройками параметров теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха |  |
| 7 | Показатель 7. Объем ПГ, потребленный учреждениями** |  | тыс. куб. метров |  | 1 038,6 | 1 808,6 | 1 802,5 | Отклонение планируемого значения показателя от фактического обусловлено газификацией ряда бюджетных учреждений, осуществивших техническое перевооружение котельных с твердого топлива на газ |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 8. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения* |  | км |  | 0,7 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 9 | Показатель 9. Протяженность проектируемого газопровода низкого давления 4 квартал перспективной жилой застройки в г. Белая Калитва** |  | км |  | 4,69 | 4,69 | 0,0 | Средства на работы по проектированию на 2022 год не предусмотрены |  |