РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020  № 580

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района", Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекомуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 13.04.2020 № 580

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2019 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017                                       № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализовано:

- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района;

- созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий (далее по тексту – ОМ).

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» выполнена реализация основных мероприятий:

ОМ 1.1. «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района». Подготовлены дизайн-проекты по благоустройству территории «Сквер «70 лет Победы», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19а и территории «Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая. Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территории Парк «Молодежный», с. Литвиновка, ул. Центральная, 51.

ОМ 1.2. «Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района». Произведен капитальный ремонт территории земельного участка, примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва ул. Театральная, 1.

ОМ 1.3. «Расходы на содержание общественных территорий в части полива зеленых насаждений». Мероприятием не было предусмотрено выделение денежных средств на осуществление автополива зеленых насаждений общественных территорий в Белокалитвинском районе.

ОМ 1.4. «Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий». Реализованы мероприятия по благоустройству территории земельного участка, примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва ул. Театральная, 1 и территории сквер «Памяти войнам афганцам» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов».

ОМ 1.5. «Развитие и благоустройство территорий поселений Белокалитвинского района». Выполнено благоустройство территории возле храма в Белокалитвинском городском поселении, выполнена установка уличного освещения в Синегорском сельском поселении.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2019 год содержатся в таблице 1.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 129 329,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 361,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 53 089,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 69 878,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 116 856,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3 049,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 43 928,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 69 878,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований:

местного бюджета составил – 3 311,9 тыс. рублей.

областного бюджета – 9 161,2 тыс. рублей

В связи корректировкой объемов работ, а также с отсутствием необходимости проведения непредвиденных работ сложилась экономия бюджетных средств. Работы выполнены в полном объёме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и 1 подпрограммой муниципальной программы, реализуемой в 2019 году предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым. Показатели по мероприятиям 2 подпрограммы муниципальной программы не рассматриваются, так как начало реализации запланировано в 2020 и последующих годах.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 116856,6 тыс. рублей/ 129680,8 тыс. рублей = 0,9

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017                         № 1904 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района.

Управляющий делами                                                          Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территории «Сквер «70 лет Победы», расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19а и территории «Площадь Майдан, г. Белая Калитва, ул. Большая. Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территории Парк «Молодежный», с. Литвиновка, ул. Центральная, 51. |  |
| 2 | ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Произведен капитальный ремонт территории земельного участка, примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва ул. Театральная, 1 |  |
| 3 | ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Реализованы мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства территории земельного участка, примыкающего с северо-востока к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва ул. Театральная, 1 и общественной территории сквер «Памяти войнам афганцам» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов». |  |
| 4 | ОМ 1.5. Развитие и благоустройство территорий поселений Белокалитвинского района | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района/ Администрация Белокалитвинского городского поселения | 2019 | 2019 | 2019 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Благоустройство территории возле храма в Белокалитвинском городском поселении, установка уличного освещения в Синегорском сельском поселении. |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Всего | 129 329,7 |  | 116 856,6 |
|  | ФБ | 69 878,4 |  | 69 878,4 |
|  | ОБ | 53 089,5 |  | 43 928,3 |
|  | МБ | 6 361,8 |  | 3 049,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Всего | 129 329,7 |  | 116 856,6 |
|  | ФБ | 69 878,4 |  | 69 878,4 |
|  | ОБ | 53 089,5 |  | 43 928,3 |
|  | МБ | 6 361,8 |  | 3 049,9 |
| ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района | Всего | 1 040,1 |  | 1 040,1 |
|  | ФБ |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |
|  | МБ | 1 040,1 |  | 1 040,1 |
| ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов на территории Белокалитвинского района | Всего | 32 970,7 |  | 22 489,5 |
|  | ФБ |  |  |  |
|  | ОБ | 30 992,4 |  | 22 489,5 |
|  | МБ | 1 978,3 |  |  |
| ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Всего | 93 386,1 |  | 92 553,8 |
|  | ФБ | 69 878,4 |  | 69 878,4 |
|  | ОБ | 22 097,1 |  | 21 438,8 |
|  | МБ | 1 410,5 |  | 1 236,6 |
| ОМ 1.5. Развитие и благоустройство территории поселений Белокалитвинского района | Всего | 1 932,9 |  | 773,3 |
|  | ФБ |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |
|  | МБ | 1 932,9 |  | 773,3 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 45,4 | 45,4 | 45,4 | - |
| 2 | Показатель 2.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | - |