РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12. 2020  № 1932

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» на 2021 год

В соответствии постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013                        № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Василенко Л.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.12.2020 № 1932

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объём расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Белокалитвинского района Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; | Наличие на территории Белокалитвинского района современной и защищенной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | X | 6364,2 | 0,0 | 6364,2 | - |

| 1.1 | Мероприятие 1.1: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  |  | 4149,5 | - | 4149,5 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |  |  | 468,0 | - | 468,0 | - |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  |  | 807,4 | - | 807,4 | - |
|  |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |  |  | 36,2 | - | 36,2 | - |
|  |  | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  |  | 903,1 | - | 903,1 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | МАУ МФЦ Белокалитвинского района | Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | X | 33 827 ,6 | 4397,8 | 29 099,8 | 330,0 |
|  | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | МАУ МФЦ Белокалитвинского района |  |  | 33 827 ,6 | 4397,8 | 29 099,8 | 330,0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 40 191,8 | 4397,8 | 35464,0 | 330,0 |

Согласовано:

Управляющий делами                                                                          Л.Г. Василенко