## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024  № 1980

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района  от 07.12.2018 № 2086

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района                                п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2086 «Об утверждении муниципальной Программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от _27.12. 2024 № 1980_ |
| --- | --- |

Муниципальная программа Белокалитвинского района

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района | – | муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |
| Соисполнители Программы | – | отсутствуют |
| Участники Программы | – | Администрация Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район»; отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| Подпрограммы Программы | – | - «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района»; - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |
| Программно-целевые инструменты Программы | – | отсутствуют |
| Цели Программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Белокалитвинского района, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Белокалитвинского района; |
| Целевые показатели Программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | 2019 – 2030 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет 1 650 296,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 158 753,9 тыс. рублей; 2020 год –233 132,1 тыс. рублей; 2021 год –160 264,0 тыс. рублей; 2022 год –270 494,9 тыс. рублей; 2023 год –219 943,1 тыс. рублей; 2024 год –143 710,0 тыс. рублей; 2025 год –236 109,4 тыс. рублей; 2026 год – 76 890,3 тыс. рублей; 2027 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2028 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2029 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2030 год – 37 749,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 925 710,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год –116 661,2 тыс. рублей; 2020 год –171 557,7 тыс. рублей; 2021 год – 83 877,0 тыс. рублей; 2022 год –197 406,0 тыс. рублей; 2023 год –138 440,5 тыс. рублей; 2024 год – 57 991,0 тыс. рублей; 2025 год –159 776,7 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 723 164,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 42 092,7 тыс. рублей; 2020 год – 61 574,4 тыс. рублей; 2021 год – 76 387,0 тыс. рублей; 2022 год – 73 088,9 тыс. рублей; 2023 год – 81 244,2 тыс. рублей; 2024 год – 85 632,9 тыс. рублей; 2025 год – 75 254,7 тыс. рублей; 2026 год – 76 890,3 тыс. рублей; 2027 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2028 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2029 год – 37 749,8 тыс. рублей; 2030 год – 37 749,8 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений – 1 422,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 258,4 тыс. рублей; 2024 год – 86,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 078,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Белокалитвинского района; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Белокалитвинском районе |

Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Белокалитвинского района.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Белокалитвинского района.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Белокалитвинского района, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Белокалитвинского района.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития региона и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние. В целях более полного удовлетворения спроса на грузовые и пассажирские перевозки, а также улучшения транспортного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры на территории района ведется реализация приоритетных инвестиционных проектов.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на территории

Белокалитвинского района» муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район» |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района; Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Белокалитвинский район» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Белокалитвинского района; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые показатели подпрограммы | – | количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 1 599 633,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 153 619,4 тыс. рублей; 2020 год – 227 016,1 тыс. рублей; 2021 год – 149 658,1 тыс. рублей; 2022 год – 260 237,6 тыс. рублей; 2023 год – 209 522,0 тыс. рублей; 2024 год – 135 761,6 тыс. рублей; 2025 год – 236 109,4 тыс. рублей; 2026 год – 76 890,3 тыс. рублей; 2027 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2028 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2029 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2030 год – 37 704,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 925 710,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год –116 661,2 тыс. рублей; 2020 год –171 557,7 тыс. рублей; 2021 год – 83 877,0 тыс. рублей; 2022 год –197 406,0 тыс. рублей; 2023 год –138 440,5 тыс. рублей; 2024 год – 57 991,0 тыс. рублей; 2025 год –159 776,7 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 672 501,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 36 958,2 тыс. рублей; 2020 год – 55 458,4 тыс. рублей; 2021 год – 65 781,1 тыс. рублей; 2022 год – 62 831,6 тыс. рублей; 2023 год – 70 823,1 тыс. рублей; 2024 год – 77 684,5 тыс. рублей; 2025 год – 75 254,7 тыс. рублей; 2026 год – 76 890,3 тыс. рублей; 2027 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2028 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2029 год – 37 704,8 тыс. рублей; 2030 год – 37 704,8 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений – 1 422,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 258,4 тыс. рублей; 2024 год – 86,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 078,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Белокалитвинского района |

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | – | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района; отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского района; отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе |
| Целевые показатели подпрограммы | - | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 50 663,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2019 год – 5 134,5 тыс. рублей; 2020 год – 6 116,0 тыс. рублей; 2021 год –10 605,9тыс. рублей; 2022 год –10 257,3 тыс. рублей; 2023 год –10 421,1 тыс. рублей; 2024 год –7 948,4 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 45,0 тыс. рублей; 2028 год – 45,0 тыс. рублей; 2029 год – 45,0 тыс. рублей; 2030 год – 45,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Белокалитвинском районе |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Таблица 1

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы <1>

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <4> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе | - | - | - | - | 1 079 286,4 | 42 092,7 | 61 574,4 | 76 387,0 | 73 088,9 | 219 684,7 | 143 623,9 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | всего, в том числе | - | - | - | - | 1 028 709,3 | 36 958,2 | 55 458,4 | 65 781,1 | 62 831,6 | 209 263,6 | 135 675,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029280 | 240 | 344 699,4 | 17 813,5 | 15 120,0 | 16 242,0 | 18 796,6 | 33 510,9 | 36 397,2 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 1410086180 | 540 | 76 341,1 | 16 150,9 | 6 752,0 | 5 996,5 | 12 911,8 | 17 507,0 | 17 022,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3460 | 540 | 88 964,8 | 365,3 | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 29 698,2 | 5 158,7 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 14100S3460 | 244 | 534,5 | 534,5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410086190 | 540 | 49 518,4 | 1 280,0 | 100,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 1 280,0 | 0,0 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 1410029320 | 244 | 3 673,7 | 435,8 | 120,0 | 2 080,7 | 440,0 | 597,2 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029270 | 240 | 134 346,6 | 0,0 | 1 703,1 | 14 788,2 | 22 246,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 1410086200 | 540 | 74 627,3 | 0,0 | 21 188,7 | 20 866,2 | 0,0 | 14 573,3 | 17 999,1 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 14100S3510 | 540 | 182 550,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 111 634,7 | 8 514,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 |  | - | - | 45 525,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 525,3 |  |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих -круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3490 | 244 | 2 234,9 | 378,2 | 1 233,2 | 623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.11. Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029290 | 244 | 1 640,3 | 0,0 | 1 014,3 | 626,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0412 | 1410029500 | 244 | 1 195,0 | 0,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.13. Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 904 | 0409 | 1410029210 | 870 | 17 543,1 | 0,0 | 8 096,9 | 2 083,0 | 1 842,6 | 462,3 | 5 058,3 |  |
| Основное мероприятие 1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3480 | 244 | 5 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 314,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.15. Строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3490 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | всего, в том числе | - | - | - | - | 50 663,2 | 5 134,5 | 6 116,0 | 10 605,9 | 10 257,3 | 10 421,1 | 7 948,4 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 26 293,4 | 0,0 | 4 169,0 | 5 512,5 | 6 961,9 | 4 676,6 | 4 973,4 |  |
|  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 447,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 45,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 477,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 1 973,5 | 1 973,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 902 | 0409 | 1420086110 | 540 | 2 916,0 | 2 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420086110 | 540 | 18 787,8 | 0,0 | 1 902,0 | 5 048,4 | 3 250,4 | 5 702,0 | 2 885,0 |  |
| Основное мероприятие 2.11. Расходы на организацию перевозок пассажиров | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0408 | 1420029471 | 244 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |

продолжение таблицы 1 на 2025-2030 года

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <4> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего, в том числе | - | - | - | - | 235 031,4 | 76 890,3 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | всего, в том числе | - | - | - | - | 235 031,4 | 76 890,3 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029280 | 240 | 28 000,0 | 28 000,0 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 |
|  |  | 902 | 0409 | 1410086180 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3460 | 540 | 53 612,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 14100S3460 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, включая расходы на проведение достоверности определения сметной стоимости | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3470 | 540 | 44 298,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1410029320 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029270 | 240 | 46 718,5 | 48 890,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 1410086200 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0409 | 14100S3510 | 540 | 62 402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих -круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3490 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы на услуги строительного контроля по строительству, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 Приобретение и установка остановочных павильонов | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Расходы на строительство межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1410029290 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0412 | 1410029500 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. Расходы дорожного фонда, зарезервированные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» муниципальной программы Белокалитвинского района | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 904 | 0409 | 1410029210 | 870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3480 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15. Строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации, межпоселковых, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 14100S3490 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего, в том числе | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях кабинетов БДД и их оснащением оборудованием и средствами обучения ПДД | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Ремонт и оснащение детских автогородков на базе образовательных и дошкольных учреждениях, организация на их основе создавать базовые учебно-методические центры по изучению основ безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Участие школьников Белокалитвинского района в профильных сменах юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Технические средства дорожного движения: установка дорожных знаков, барьерного ограждения, аншлагов, нанесение уличной разметки, обустройство искусственной неровности и т.д. | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420086110 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Разработка проекта «Организации дорожного движения» | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Проведение текущего ремонта школьных автобусов и приобретение запасных частей | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 Изготовление и размещение ролика по безопасности дорожного движения на экранах телевизоров в автобусах, баннеров, листовок | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 907 | 0702 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9 Категорирование, проведение оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420029120 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. Иные межбюджетные трансферты по обеспечению мероприятий по безопасности дорожного движения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0409 | 1420086110 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. Расходы на организацию перевозок пассажиров | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | 902 | 0408 | 1420029471 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Таблица 2

- РАСХОДЫ

- на реализацию муниципальной программы <1>

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | всего, в том числе | 1 650 296,9 | 158 753,9 | 233 132,1 | 160 264,0 | 270 494,9 | 219 943,1 | 143 710,0 | 236 109,4 | 76 890,3 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 |
|  | областной бюджет | 925 710,1 | 116 661,2 | 171 557,7 | 83 877,0 | 197 406,0 | 138 440,5 | 57 991,0 | 159 776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет района | 723 164,3 | 42 092,7 | 61 574,4 | 76 387,0 | 73 088,9 | 81 244,2 | 85 632,9 | 75 254,7 | 76 890,3 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 | 37 749,8 |
|  | местный бюджет поселений | 1 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 86,1 | 1 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | всего, в том числе | 1 596 633,7 | 153 619,4 | 227 016,1 | 149 658,1 | 260 237,6 | 209 522,0 | 135 761,6 | 236 109,4 | 76 890,3 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 |
| Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | областной бюджет | 925 710,1 | 116 661,2 | 171 557,7 | 83 877,0 | 197 406,0 | 138 440,5 | 57 991,0 | 159 776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет района | 672 501,1 | 36 958,2 | 55 458,4 | 65 781,1 | 62 831,6 | 70 823,1 | 77 684,5 | 75 254,7 | 76 890,3 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 | 37 704,8 |
|  | местный бюджет поселений | 1 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | 86,1 | 1 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | всего, в том числе | 50 663,2 | 5 134,5 | 6 116,0 | 10 605,9 | 10 257,3 | 10 421,1 | 7 948,4 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет района | 50 663,2 | 5 134,5 | 6 116,0 | 10 605,9 | 10 257,3 | 10 421,1 | 7 948,4 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по поселениям Белокалитвинского района и направлениям расходования средств

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование поселения Белокалитвинского района | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет внебюджетных источников | за счет средств областного бюджета <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п., в т.ч.: | 66 098,7 | 12 081,6 | 0,0 | 54 017,1 | 41 678,8 | 12 731,5 | 0,0 | 28 947,3 | 13 904,2 | 13 904,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок № 5,6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 | 12 875,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт объектов транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт по ул. Совхозная (от ул. Заводская до ул. М. Горького) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 591,4 | 0,0 | 0,0 | 8 591,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории Белокалитвинского городского поселения (ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 480,2 | 0,0 | 0,0 | 7 480,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие объекты | 66 098,7 | 12 081,6 | 0,0 | 54 017,1 | 12 731,5 | 12 731,5 | 0,0 | 0,0 | 13 904,2 | 13 904,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Богураевское с.п. | 495,7 | 5,0 | 0,0 | 490,7 | 1 385,1 | 1 385,1 | 0,0 | 0,0 | 640,5 | 640,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Горняцкое с.п. | 1 721,0 | 987,5 | 0,0 | 733,5 | 2 068,6 | 2 068,6 | 0,0 | 0,0 | 1 580,4 | 1 580,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. | 374,8 | 3,8 | 0,0 | 371,0 | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 464,0 | 464,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ильинское с.п. | 1 504,1 | 1 198,6 | 0,0 | 305,5 | 1 092,2 | 1 092,2 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 611,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коксовское с.п. | 1 020,7 | 272,1 | 0,0 | 748,6 | 2 234,0 | 2 234,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснодонецкое с.п. | 377,3 | 102,8 | 0,0 | 274,5 | 1 409,5 | 1 409,5 | 0,0 | 0,0 | 586,5 | 586,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Литвиновское с.п. | 534,8 | 203,4 | 0,0 | 331,4 | 795,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 2 670,0 | 2 670,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Нижнепоповское с.п. | 1 915,3 | 806,9 | 0,0 | 1 108,4 | 3 459,0 | 3 459,0 | 0,0 | 0,0 | 3 972,0 | 3 972,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Рудаковское с.п. | 212,8 | 2,2 | 0,0 | 210,6 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 107,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Синегорское с.п. | 1 871,5 | 1 008,8 | 0,0 | 862,7 | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | 2 526,3 | 2 526,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Шолоховское г.п. Ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры Шолоховского городского поселения (ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог) (ул. Максима Горького) | 1 762,9 | 842,5 | 0,0 | 920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 14,0 |  |  | 0,0 | 66,7 | 373,3 |
| Итого: |  | 143 988,3 | 29 596,8 | 0,0 | 114 391,5 | 85 969,5 | 28 074,9 | 0,0 | 57 894,6 | 28 515,9 | 28 075,9 |  |  | 0,0 | 66,7 | 373,3 |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. | 1 141,9 | 1 141,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 677,1 | 677,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Богураевское с.п. | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 106,9 | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | 484,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Горняцкое с.п. | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 274,8 | 274,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 261,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ильинское с.п. | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коксовское с.п. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 319,3 | 319,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснодонецкое с.п. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 353,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Литвиновское с.п. | 698,7 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 583,7 | 583,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Нижнепоповское с.п. | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 201,3 | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 873,0 | 873,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Рудаковское с.п. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 52,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Синегорское с.п. | 365,4 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 657,0 | 657,0 | 0,0 | 0,0 | 879,3 | 879,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 2 916,0 | 2 916,0 | 0,0 | 0,0 | 1 705,4 | 1 705,4 | 0,0 | 0,0 | 5 038,4 | 5 038,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 146 904,3 | 32 512,8 | 0,0 | 114 391,5 | 87 674,9 | 29 780,3 | 0,0 | 57 894,6 | 33 554,3 | 33 114,3 |  |  | 0,0 | 66,7 | 373,3 |

продолжение таблицы 3 на 2022-2024 года

| № п/п |  | Наименование поселения Белокалитвинского района | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета, <2> |  | за счет средств областного бюджета, <2> |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета, <2> |  | за счет средств областного бюджета, <2> |
| 1 |  | 2 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Белокалитвинское г.п. в т.ч. | 18 079,4 | 18 079,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 152 678,2 | 14 237,7 |  |  | 0,0 | 138 440,5 | 27 925,0 | 19 411,0 |  |  | 0,0 |  | 8 514,0 |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в г. Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 6 934,1 | 69,5 |  |  | 0,0 | 6 864,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Театральная в г. Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 3 726,6 | 37,4 |  |  | 0,0 | 3 689,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в г. Белая Калитва |  |  |  |  |  |  | 15 133,0 | 151,5 |  |  | 0,0 | 14 981,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог в г. Белая Калитва: автомобильная дорога по ул. Калинина, автомобильная дорога по ул. М. Горького, автомобильная дорога по ул. Атаева, автомобильная дорога по ул. Комарова |  |  |  |  |  |  | 84 806,3 | 848,1 |  |  | 0 | 83 958,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения |  |  |  |  |  |  | 29 239,4 | 292,4 |  |  | 0 | 28 947,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги: Автомобильная дорога, соединяющая ул. Пролетарская и Восточный подъезд к г. Белая Калитва, Ростовской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 600,1 | 86,1 |  |  | 0,0 |  | 8 514,0 |  |
|  |  | Прочие объекты | 18 079,4 | 18 079,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 12 839,1 | 12 839,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 19 324,9 | 19 324,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Богураевское с.п. | 1 585,5 | 1 585,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 147,7 | 1 149,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 980,6 | 1 980,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  | Горняцкое с.п. | 1 258,2 | 1 258,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 557,0 | 1 557,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 868,1 | 1 868,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | Грушево-Дубовское с.п. | 781,0 | 781,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 636,8 | 684,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 877,8 | 877,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 |  | Ильинское с.п. | 1 852,0 | 1 852,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 263,0 | 1 263,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 976,5 | 1 976,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 |  | Коксовское с.п. | 1 151,0 | 1 151,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 642,5 | 2 642,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 891,8 | 1 891,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 |  | Краснодонецкое с.п. | 632,0 | 632,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 877,6 | 1 877,6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 400,1 | 1 400,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 |  | Литвиновское с.п. | 2 021,8 | 2 021,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 469,0 | 1 469,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 942,8 | 942,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9 |  | Нижнепоповское с.п. | 972,9 | 972,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 973,9 | 6 979,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 645,0 | 1 645,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10 |  | Рудаковское с.п. | 616,5 | 616,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 169,5 | 169,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 720,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11 |  | Синегорское с.п.в том числе: | 1 788,0 | 1 788,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 642,0 | 3 642,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 6 672,1 | 1 672,1 |  |  | 0,0 |  | 5 000,0 |  |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Макарова п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 050,6 | 50,6 |  |  | 0,0 |  | 5 000,0 |  |
|  |  | Прочие объекты | 1 788,0 | 1 788,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 642,0 | 3 642,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 621,5 | 1 621,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 |  | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 837,8 | 837,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 881,0 | 881,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого: |  |  | 48 817,7 | 48 817,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 174 057,2 | 36 454,5 |  |  | 0,0 | 138 440,5 | 48 780,8 | 35 266,8 |  |  | 0,0 |  | 13 514,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. |  | 1 929,5 | 1 929,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 066,1 | 3 071,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Богураевское с.п. |  | 96,0 | 96,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 177,4 | 194,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Горняцкое с.п. |  | 151,6 | 151,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Ильинское с.п. |  | 118,8 | 118,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 186,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Коксовское с.п. |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 114,0 | 114,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | Краснодонецкое с.п. |  | 108,7 | 108,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 422,0 | 422,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Литвиновское с.п. |  | 135,0 | 135,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9 | Нижнепоповское с.п. |  | 290,0 | 290,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 530,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10 | Рудаковское с.п. |  | 135,9 | 135,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 138,8 | 139,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11 | Синегорское с.п. |  | 104,9 | 104,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 224,0 | 224,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 | Шолоховское г.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 868,2 | 868,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого: |  |  | 3 250,4 | 3 250,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5 678,5 | 5 702,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 885,0 | 2 885,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего: |  |  | 52 068,1 | 52 068,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 179 814,4 | 40 812,8 |  |  | 0,0 | 138 440,5 | 51 665,8 | 38 151,8 |  |  | 0,0 |  | 13 514,0 |  |

продолжение таблицы 3 на 2025-2027 года

| № п/п | Наименование поселения Белокалитвинского района |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета, <2> |  | за счет средств областного бюджета, <2> |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета, <2> |  | за счет средств областного бюджета, <2> |  |
| 1 | 2 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 | 36 |  | 37 |  | 38 |  |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. в т.ч. |  | 107 778,5 | 1 078,0 | 0,0 | 106 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. 3-я Линия, ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. Пролетарская, ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. Ветеранов, ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. Российская от д. 58 до ул. Коммунистическая, д. 23, ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. Сельхозтехника, ремонт участка автомобильной дороги г. Белая Калитва ул. Копаева |  | 63 032,5 | 630,4 |  | 62 402,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта: «Мост (р. Северский Донец) по ул. Комарова», по адресу: «Ростовская область, р-н Белокалитвинский, г. Белая Калитва» |  | 44 746,0 | 447,6 |  | 44 298,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Богураевское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Горняцкое с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Грушево-Дубовское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Ильинское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Коксовское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Краснодонецкое с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Литвиновское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Нижнепоповское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 11 | Рудаковское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 12 | Синегорское с.п. в том числе: |  | 53 612,4 | 536,2 | 0,0 | 53 076,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Макарова п. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области |  | 53 612,4 | 536,2 | 0,0 | 53 076,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 14 | Прочие объекты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 15 | Шолоховское г.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 16 | Прочие объекты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого: |  |  | 161 390,9 | 1 614,2 | 0,0 | 159 776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Белокалитвинское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 |  | Богураевское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 |  | Горняцкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 |  | Грушево-Дубовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 |  | Ильинское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 |  | Коксовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 |  | Краснодонецкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 |  | Литвиновское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 |  | Нижнепоповское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 |  | Рудаковское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 11 |  | Синегорское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 12 |  | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего: |  |  | 161 390,9 | 1 614,2 | 0,0 | 159 776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

продолжение таблицы 3 на 2028-2030 года

| № п/п |  | Наименование поселения Белокалитвинского района | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств федерального бюджета, <2> | за счет средств областного бюджета, <2> |
| 1 |  | 2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Белокалитвинское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Богураевское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | Горняцкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Грушево-Дубовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  | Ильинское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Коксовское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | Краснодонецкое с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | Литвиновское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  | Нижнепоповское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | Рудаковское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | Синегорское с.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Шолоховское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское г.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Богураевское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Горняцкое с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Грушево-Дубовское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ильинское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коксовское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Краснодонецкое с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Литвиновское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Нижнепоповское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Рудаковское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Синегорское с.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Шолоховское г.п. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1>

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Ведомственный | километр |  | 388,8 |  | 390,0 |  | 342,7 |  | 375,0 | 392,0 | 392,0 |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Статистический | процент |  | 52,45 |  | 55,31 |  | 48,9 |  | 51,1 | 48,9 | 47 |
| 3 | Показатель 1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственный | километр |  | 0 |  | 0 |  | 8,7 |  | 0 | 0 | –* |
| 4 | Показатель 1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Ведомственный | километр |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | –* |
| 5 | Показатель 1.4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Ведомственный | километр |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | –* |
| 6 | Показатель 1.5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Ведомственный | километр |  | 5,6 |  | 1,3 |  | 0 |  | 0 | 10,6 | 7,5 |
| 7 | Показатель 1.6 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | Ведомственный | километр |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,14 | 0 | –* |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Ведомственный | человек |  | 4 |  | 10 |  | 6 |  | 3 | 9 | 9 |
| 9 | Показатель 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Ведомственный | погибших на 100 по- страдавших |  | 1,7 |  | 21,4 |  | 24,0 |  | 8,8 | 9,0 | 9,0 |

продолжение таблицы 4 на 2025-2030 года

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя <2> | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Ведомственный | километр | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 393,0 |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Статистический | процент | 46,5 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 3 | Показатель 1.2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственный | километр | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| 4 | Показатель 1.3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Ведомственный | километр | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| 5 | Показатель 1.4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Ведомственный | километр | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| 6 | Показатель 1.5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Ведомственный | километр | 10,46 | –* | –* | –* | –* | –* |
| 7 | Показатель 1.6 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | Ведомственный | километр | –* | –* | –* | –* | –* | –* |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Ведомственный | человек | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Показатель 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Ведомственный | погибших на 100 по- страдавших | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 5

- к муниципальной программе

- Белокалитвинского района

- «Развитие транспортной системы»

- Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского района, строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области, расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области) <1>

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  | Х | всего | 580 243,6 | 85 018,1 |  | 136 337,6 | 85 322,2 | 199 400,0 | 29 239,4 | 44 926,3 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6 770,4 | 899,8 |  | 1 381,4 | 1 816,5 | 1 994,0 | 229,4 | 449,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 573 410,2 | 84 118,3 |  | 134 956,2 | 83 505,7 | 197 406,0 | 28 947,0 | 44 477,0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Совхозная, ул. 60 лет Октября, ул. 50 лет СССР от д. №1 до кольцевой развязки по ул. Буденного, ул. Заречная до границы моста через р. Калитва в п. Сосны, Белокалитвинского района | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | № 61-1-5-0370-13 от 07.03.2013 | всего | 48 495,4 | 48 495,4 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 534,5 | 534,5 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 47 960,9 | 47 960,9 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок № 3,4) | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | № 61-1-1-3-0063-16 от 15.04.2016 | всего | 36 522,7 | 36522,7 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 365,3 | 365,3 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 36 157,4 | 36157,4 |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
| 3. | Строительство подъезда к х. Мечетный | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | № 61-1-5-0200-14 от 19.05.2014 | всего | 185 655,1 | 0,0 |  | 123 313,7 | 62 341,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 856,7 | 0,0 |  | 1 233,2 | 623,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 183 798,5 | 0,0 |  | 122 080,5 | 61 718,0 | - | - | - |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской в г. Белая Калитва (участок № 5,6) | Администрация Белокалитвинского городского поселения | № 61-1-1-3-0063-16 от 15.04.2016 | всего | 13 023,9 | 0,0 |  | 13 023,9 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 148,2 | 0,0 |  | 148,2 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12 875,7 | 0,0 |  | 12 875,7 | 0,0 | - | - | - |  |
| 5 | Расходы на приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 22 980,7 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 195,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21 785,7 | - | - | - |  |
| 6 | Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (строительство и установка наплавного моста БНМ-140 через р. Северский Донец в ст-це Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области) | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации района | - | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 199 400,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1 994,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 197 406,0 | - | - |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Белая Калитва в части устройства тротуаров, автобусных остановок, разворотных площадок, освещения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | № 61-1-1-3-029903-2022 от 16.05.2022 | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 239,4 | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 947,0 | - |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги г. Белая Калитва – х. Богатов | Администрация Белокалитвинского района | - | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 926,3 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 477,0 |  |
| 9 | Администрация Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района | № 61-1-1-2-063186-2023 от 19.10.2023 | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе |  |  |  |  |  |  | Л.Г. Василенко |  |  |  |  |  |  |