## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2024  № 1747

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального публикования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству  и делам ГС и ЧС   Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 25.11. 2024 №_1747 |
| --- | --- | --- |

Изменения, вносимые в  постановление Администрации Белокалитвинского района                    от 07.12.2017 № 1904 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

1. В преамбуле слова «26.02.2018 № 279» заменить словами «08.07.2024 № 960»

2. Приложение №1 изложить в редакции:

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 07.12.2017 № 1904

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории

Белокалитвинского района»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

1.1. Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Белокалитвинского района, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Белокалитвинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белокалитвинского района;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района.

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Белокалитвинского района, предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Белокалитвинского района.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и

показателями государственных программ Ростовской области.

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области  от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективности решения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период  до 2030 года.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

- с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Белокалитвинского района.

I.I  Паспорт

Муниципальной программы Белокалитвинского района

«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

- Основные положения

| 1.1. Куратор муниципальной программы | - | Каюдин Олег Эдуардович, первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС |
| --- | --- | --- |

1.2.   Ответственный                 -             отдел жилищно-коммунального

исполнитель                                    хозяйства Администрации

муниципальной                               Белокалитвинского района

программы                                      (далее отдел ЖКХ

(Атмашкина Татьяна Викторовна,

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства)

1.3.   Срок реализации              -               этап   I :    2019-2024 годы;

муниципальной                                этап  II :    2025-2030 годы.

программы

1.4.    Цели муниципальной       -                повышение качества и  комфорта

программы                                          проживания населения на

территории Белокалитвинского района

1.5.    Параметры финансового     -           409 590,7 тыс. рублей

обеспечения                                      этап I: 409 590,7 тыс.рублей;

муниципальной программы              этап II: 0,00 тыс. рублей.

1.6.    Связь с                                       -          национальная цель; создание

национальными                                   механизма прямого участия

целями развития                                   граждан  в формировании

Российской Федерации,                       комфортной городской среды;

государственными                                государственная программа

программами                                         Ростовской области :

Ростовской  области                           «Формирование современной

городской среды на территории

Ростовской области» утверждённая

Постановлением

Ростовской Правительства

области от 31.08.2017 № 59

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоуст- роенных общественных террито рий | ФП в НП | возрастание | единицы | ведомственный | 17 | 2023 год | 19 | 21 | 23 | 29 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р; | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | НП «Жилье и городская среда» |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района |  |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района (дни месячники чистоты) просвещения муниципальных образований в сфере благоустройства |  | количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района |  |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белокалитвинского района |  | количество благоустроенных общественных территорий |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» всего, в том числе: | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района», в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района», в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района); Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответствен- ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2023 | 10 | 12 | 12 | 15 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрастающий | МП | единиц | 8 | 2023 | 8 | 10 | 10 | 12 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований Белокалитвинского района | ГП | единиц | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 |
| 2.1. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований Белокалитвинского района в сфере благоустройства | МП | единиц | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | осуществле ние текущей детяельно сти | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 1364 | 2023 | 1364 | 1364 | 1364 | 1485 |
| 1.2. | «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований Белокалитвинского района | человек | 557 | 2023 | 557 | 557 | 557 | 648 |
| 1.3 | «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства Белокалитвинского района | человек | 3316 | 2023 | 3316 | 3316 | 3316 | 3500 |
| 1.4 | «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства Белокалитвинского района | человек | 597 | 2023 | 597 | 597 | 597 | 645 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | 1.1. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.2. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.3. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.4. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступле ния контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве в виде запланированных мероприятий» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март- апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.; август – сентябрь 2026 г.; август –сентябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.; август 2026 г.; август 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | сентябрь–октябрь 2025 г.; сентябрь-октябрь 2026 г.; сентябрь-октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь-октябрь 2025 г.; сентябрь-октябрь 2026 г.; сентябрь-октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | информация о ходе исполнения |  |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований   Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района); Главы Администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответствен- ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по освещению дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района | возрастающий |  | единиц | - | 2023 | - | - | - | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по ремонту скамеек, МАФов (качели, карусели) дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | - | - | - | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по освещению дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района | ГП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по ремонту скамеек, МАФов (качели, карусели) дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района | МП | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация проведения субботников на дворовых территориях многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» | осуществ- ление текущей детяельно сти | количество человек, принявших участие в в месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | единиц | - | 2023 | - | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | 1.1. Мероприятие (результат «Организация проведения субботников на дворовых территориях многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Организация проведения субботников на дворовых территориях многоквартирных домов муниципальных образований Белокалитвинского района» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены граждане и заинтересованные лица о проведении субботника» | апрель 2025 апрель 2026 апрель 2027 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |  | нет информационной системы |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                         Л.Г. Василенко