## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021  № 430

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 29. 03.2021 № 430

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

– повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

– снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

– обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены 4 основных мероприятия.

ОМ 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости.

Выполнены работы по определению стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работа по строительству водопроводных сетей в 
х. Нижнепопов и х. Дороговский.

ОМ 2.5. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Предоставление субсидий на возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в Белокалитвинском городском поселении, предоставляемые ООО «Распределенная генерация» и за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, предоставляемые ГУП РО «УРСВ».

ОМ 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники. Для Шолоховского городского поселения приобретены 2 единицы коммунальной техники: автогрейдер ДЗ-98 и трактор «Беларус–320.4М» с коммунальным отвалом.

ОМ 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения. Выполнены работы по промывке и дезинфекции водопроводной сети, скважины и резервуара в х. Нижнепопов.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 56 079,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 360,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 50 718,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2019 № 357 «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 56 079,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 360,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 50 718,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 46 100,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 995,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 45 104,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 4 364,7 тыс. рублей, в т.ч.:

– 143,9 тыс. руб. в рамках ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства». В связи с тем, что были сняты средства областного бюджета на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области». СМР не проводились, авторский надзор за СМР не осуществлялся.

– 538,0 тыс. руб. в рамках ОМ 2.2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости», из них 448,0 тыс. руб. на разработку схемы прокладки по объекту «Водоснабжение х. Богураев, х. Какичев Белокалитвинского района Ростовской области», выполнение работ перенесено на 2022 год, 90,0 тыс. руб.  – не были сформированы земельные участки для многодетных семей в п. Сосны, в связи с этим работы по составлению сметных расчетов и прохождению госэкспертизы по обеспечению территории данных участков водоснабжением не осуществлялись.

– 19,3 тыс. руб. в рамках ОМ 2.5. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» остаток средств субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, в связи с тем, что фактический объем предоставления коммунальных услуг оказался ниже прогнозного объема.

– 479,1 тыс. руб. в рамках ОМ 2.7. «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения» проект зон санитарной охраны водозабора на левом берегу реки Северский Донец в п. Синегорский не согласован Минприроды Ростовской области и не утвержден в установленном порядке.

– 3 121,3 тыс. руб. в рамках ОМ 2.9. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами». МБТ для Белокалитвинского городского поселения на приобретение бульдозера по договору лизинга. Электронный аукцион признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки на участие, в связи с увеличением стоимости бульдозера.

– 63,0 тыс. руб. в рамках ОМ 2.8. «Приобретение специализированной коммунальной техники» фактическая экономия по результатам электронного аукциона.

– 0,1 тыс. руб. в рамках ОМ 2.10 сложилась фактическая экономия в результате выполненных работ по промывке и дезинфекции водопроводной сети, скважины и резервуара в х. Нижнепопов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 – что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 4/7=0,57 – что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 4/7=0,57.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 995,7 тыс. рублей /5 360,4 тыс. рублей = 0,19.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета и составляет: 0,57/0,19 = 3, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+0,57*0,3+3*0,2=1,27 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

## Управляющий делами                                                               Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плано-вый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализ-ации | начала реализации | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | 2021 | 2020 | 2021 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Выполнены работы по определению стоимости сметных расчетов на проектные и изыскательские работа по строительству водопроводных сетей в х. Нижнепопов и х. Дороговский. | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства РО | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Снижение уровня платы граждан за коммунальные услуги, за счет предоставления субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2019 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Для Шолоховского городского поселения приобретены: автогрейдер ДЗ-98 и трактор «Беларус–320.4М» с отвалом | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Выполнены работы по промывке и дезинфекции водопроводной сети, скважины и резервуара в х. Нижнепопов | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финанси-рования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего | 56 079,2 | 56 079,2 | 46 100,3 |
|  | ОБ | 50 718,8 | 50 718,8 | 45 104,6 |
|  | МБ | 5 360,4 | 5 360,4 | 995,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего | 56 079,2 | 56 079,2 | 46 100,3 |
|  | ОБ | 50 718,8 | 50 718,8 | 45 104,6 |
|  | МБ | 5 360,4 | 5 360,4 | 995,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | 143,9 | 143,9 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 143,9 | 143,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Всего | 698,0 | 698,0 | 160,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 698,0 | 698,0 | 160,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства РО | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 39 947,0 | 39 947,0 | 34 313,5 |
|  | ОБ | 39 855,4 | 39 855,4 | 34 241,2 |
|  | МБ | 91,6 | 91,6 | 72,3 |
| Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Всего | 479,1 | 479,1 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 479,1 | 479,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Всего | 11 590,0 | 11 590,0 | 11 527,0 |
|  | ОБ | 10 863,4 | 10 863,4 | 10 863,4 |
|  | МБ | 726,6 | 726,6 | 663,6 |
| Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 3121,3 | 3121,3 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 3 121,3 | 3 121,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Всего | 99,9 | 99,9 | 99,8 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 99,9 | 99,9 | 99,8 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1.Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 38 | 10 | 40 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 14,5 | 14,50 | 14,50 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 36,9 | 36,9 | 36,9 | - |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,6 | 9,50 | 9,50 |  |