РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12. 2020  № 1924

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 14.12.2020 № 1924

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 116 154,7 | 104 645,3 | 11 509,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 73 115,2 | 67 541,90 | 5 573,3 |
| 2.1.1. | Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | 72 892,40 | 67 541,90 | 5 350,5 |
| 2.1.2. | Авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: "Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области" | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |  | 222,8 | 0,0 | 222,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2.1 | Предпроектные работы для определения стоимости выполнения проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения экспертизы по водоснабжению для обеспечения территории для многодетных семей в п. Сосны | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2021 | 1 371,3 | 0,0 | 1 371,3 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Синегорский и пос. Ясногорка Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | 1 371,3 | 0,0 | 1 371,3 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении | 2021 | 37 200,5 | 37 103,4 | 97,1 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 1 527,0 | 0,0 | 1 527,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 1 560,7 | 0,0 | 1 560,7 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 1 280,0 | 0,0 | 1 280,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 116 154,7 | 104 645,3 | 11 509,4 |

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко