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[bookmark: Номер]от 31.08.2026  № 1617

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации 
Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090


В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                    от 07.12.2018 № 2090 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.,                               на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В.Г.
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Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 31.08.2026 № 1617


Изменения, вносимые в постановление
Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090
«Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»


1. В приложении № 1:
1.1. Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изложить в редакции:
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«II. Паспорт
муниципальной программы Белокалитвинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.1
	Куратор муниципальной программы
	    -
	Севостьянов Сергей Анатольевич – заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению

	1.2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	    -
	отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)

	1.3
	Срок реализации муниципальной программы
	    -
	этап I: 2019 - 2024 годы;
этап II: 2025 - 2030 годы

	1.4
	Цели муниципальной программы
	    -
	повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов

	1.5
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	    -
	107065,5 тыс. рублей:
этап I: 34788,4 тыс. рублей;
этап II: 72277,1 тыс. рублей

	1.6
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	    -
	национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни;
государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638»


1. Основные положения

 




1.2. Перечень структурных элементов муниципальной программы изложить в редакции:
«3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Муниципальные проекты

	1.2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов 
накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе»
Куратор: Севостьянов Сергей Анатольевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению
Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района 
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1.1
	Улучшена экологическая обстановка на территории Белокалитвинского района путем ликвидации свалок 
и рекультивации территорий
	Обустройство (создание
обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных

	2. Комплекс процессных мероприятий 

	2.1 Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»

	Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района 
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.1.1
	Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение»
	Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения
	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности.
Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов.
Участие команды района в областном слете юных экологов

	Ответственный за реализацию: отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
Срок реализации: 2026 - 2030 годы

	2.1.2
	Мероприятие (результат) «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)»
	Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района
	Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района»

	Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Администрации Белокалитвинского района
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.2.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок»
	Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Белокалитвинского района
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района»

	Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района 
Срок реализации: 2026 - 2030 годы

	2.3.1
	Обеспечена охрана водных объектов, а также предотвращено негативное воздействие вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Белокалитвинского района

	Повышена защищенность населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижена антропогенная нагрузка на водные объекты и созданы условия для улучшения экологического состояния водных объектов за счет предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов на право пользования водными объектами»
	Ущерб, предотвращенный в результате выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 



1.3. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы изложить в редакции:
«4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы 
	№
п/п
	
Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, 
источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:
	24438,3
	33542,5
	7010,2
	7286,1
	72277,1

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	24115,2
	32723,5
	7010,2
	7286,1
	71135,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	14149,2
	21359,6
	0,0
	0,0
	35508,8

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                                        областного бюджета
	14149,2
	21359,6
	0,0
	0,0
	35508,8

	
	местный бюджет
	9966,0
	11363,9
	7010,2
	7286,1
	35626,2

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	323,1
	819,0
	0,0
	0,0
	1142,1

	2
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе», в том числе:
	14925,4
	22531,7
	0,0
	0,0
	37457,1

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	14602,3
	21712,7
	0,0
	0,0
	36315,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	14149,2
	21359,6
	0,0
	0,0
	35508,8

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                                        областного бюджета
	14149,2
	21359,6
	0,0
	0,0
	35508,8

	
	местный бюджет
	453,1
	353,1
	0,0
	0,0
	806,2

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	323,1
	819,0
	0,0
	0,0
	1142,1

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе:
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                                              областного бюджета                                                                                                
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» (всего), в том числе:
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2


	
	Местный бюджет (всего), из них:
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                                               областного бюджета                                                                       
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» (всего), в том числе:
	0,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	1800,0

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	0,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	1800,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                                              областного бюджета                                                                                
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	1800,0

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»



1.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы изложить в редакции:
«3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

	1. Задача комплекса процессных мероприятий: охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе

	1.1
	Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию
	количество информационных материалов (СМИ)
	информирование жителей о проведении мероприятий экологической направленности
	единиц
	100
	2023
	110
	120
	130
	160

	1.2
	Проведение районного слета юных экологов 

	приобретение товаров, работ и услуг
	проведение конкурсов по направлению «Экология» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций Белокалитвинского района
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	1.3
	Участие команды района в областном слете юных экологов
	приобретение товаров, работ и услуг 
	участие в областном слете команды юных экологов Белокалитвинского района (ежегодно)
	единиц
	1
	2023
	1
	0
	1
	1

	2. Задача комплекса процессных мероприятий: разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

	2.1
	Разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	оказание услуг (выполнение работ)
	Разработка проектно-сметной документации
	единиц
	2
	2023
	2
	-
	-
	-»



1.5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы изложить в редакции:
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» (всего), 
в том числе:
	Х
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                 областного бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	309,7
	9210,8
	7010,2
	7286,1
	23816,8

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение», в том числе:
	Х


	49,7
	45,2
	0,0
	0,0
	94,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	06 05 11 4 01 29000 240 
	49,7
	45,2
	0,0
	0,0
	94,9

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                 областного бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	49,7
	45,2
	0,0
	0,0
	94,9

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие (результат) «Рекультивация загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» (всего), в том числе:
	Х

	260,0
	9165,6
	7010,2


	7286,1
	23721,9

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	05 02 11 4 01 29430 240 
	260,0
	9165,6
	7010,2
	7286,1
	23721,9

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                 областного бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	260,0
	9165,6
	7010,2
	7286,1
	23721,9

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»



1.6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы изложить в редакции:
«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Участие команды района в областном слете юных экологов»
	Х
	Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)
	Х
	Х

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета
	апрель 2027
	Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)
	муниципальный контракт
	нет информационной системы

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета
	май 2027
	Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)
	акт приемки выполненных работ
	нет информационной системы

	1.4
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета
	апрель 2028
	Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)
	муниципальный контракт
	нет информационной системы

	1.5
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета
	май 2028
	Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды)
	акт приемки выполненных работ
	нет информационной системы

	2. Задача комплекса процессных мероприятий: рекультивация загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)

	2
	Мероприятие (результат) 1.2. «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)»
	Х
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	Х
	Х

	2.1
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)
	сентябрь 2026
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	муниципальный контракт
	нет информационной системы

	2.2
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)»
	декабрь 2026
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	акт приемки выполненных работ
	нет информационной системы

	2.3
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)
	январь 2027
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	муниципальный контракт
	нет информационной системы

	2.4
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)»
	декабрь 2027
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	акт приемки выполненных работ
	нет информационной системы

	2.5
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)
	январь 2028
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	муниципальный контракт
	нет информационной системы

	2.6
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)»
	декабрь 2028
	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района 
 (Кожанов М.С., начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района)
	акт приемки выполненных работ
	нет информационной системы»


 





1.7. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий изложить в редакции:
«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» (всего), в том числе:
	Х
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	Х
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                областного бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок», в том числе:
	Х
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	Местный бюджет (всего), из них:
	902 06 05 11 4 02 86020 540 
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федерального бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	                                областного бюджета
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	Х
	9203,2
	0,0
	0,0
	0,0
	9203,2

	
	Консолидированные бюджеты поселений
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»




1.8.  Исключить «5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы».

1.9. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района изложить в редакции:
«7. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района 
	№
п/п
	Наименование
муниципального
образования
Белокалитвинского района
	2025
	2026
	2027

	
	
	Всего
(тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	Всего
 (тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	Всего
(тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок

	
	Всего
	9203,2
	-
	9203,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Белокалитвинское  гп
	3236,4
	-
	3236,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Богураевское сп
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Горняцкое сп
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Грушево-Дубовское сп
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ильинское сп
	200,0
	–
	200,0
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Коксовское сп
	400,0
	-
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Краснодонецкое сп
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Литвиновское сп
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Нижнепоповское сп
	246,9
	-
	246,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Рудаковское сп
	1599,9
	–
	1599,9
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Синегорское сп
	400,0
	-
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Шолоховское гп
	1920,0
	-
	1920,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений

	
	Всего
	-
	-
	-
	1800,0
	-
	1800,0
	-
	-
	-

	1
	Ильинское сп
	-
	-
	-
	600,0
	-
	600,0
	-
	-
	-

	2
	Литвиновское сп
	-
	-
	-
	600,0
	-
	600,0
	-
	-
	-

	3
	Нижнепоповское сп
	-
	-
	-
	600,0
	-
	600,0
	-
	-
	-



	№
п/п
	Наименование
муниципального
образования
Белокалитвинского района
	2028
	2029
	2030

	
	
	Всего
(тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	Всего
 (тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	Всего
(тыс. руб.)
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок

	
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Белокалитвинское  гп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Богураевское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Горняцкое сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Грушево-Дубовское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Ильинское сп
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	6
	Коксовское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Краснодонецкое сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Литвиновское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Нижнепоповское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Рудаковское сп
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11
	Синегорское сп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Шолоховское гп
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений

	
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-»




Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
по организационной и кадровой работе                                                                                        Л.Г. Василенко
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