## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021  № 1437

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района  от 14.12.2020 № 1924

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района                                от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 14.12.2020 № 1924 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2021 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 06.09.2021 № 1437

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2021 | 133 383,5 | 121 992,5 | 11 391,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 80 988,8 | 76 429,6 | 4 559,2 |  |  |
| 2.1.1 | Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 80 622,1 | 76 429,6 | 4 192,5 |  |  |
| 2.1.2 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района, Ростовской области» | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 366,7 | 0,0 | 366,7 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ, отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 2.2.1 | Предпроектные работы для определения стоимости проектных и изыскательских работ с получением положительного заключения экспертизы по водоснабжению для обеспечения территории для многодетных семей в п. Сосны | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Белокалитвинского района (отдел строительства) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении | 2021 | 45 667,0 | 45 562,9 | 104,1 |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | 2021 | 1 996,0 | 0,0 | 1 996,0 |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 782,9 | 0,0 | 782,9 |  |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 1 599,5 | 0,0 | 1 599,5 |  |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 1 289,3 | 0,0 | 1 289,3 |  |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2021 | 960,0 | 0,0 | 960,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 133 383,5 | 121 992,5 | 11 391,0 |  |  |

Управляющий делами                                                                         Л.Г. Василенко

Согласовано: