3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023  № 189
г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю. 
И.о. главы Администрации  
Белокалитвинского района





Д.Ю. Устименко
Верно:

И.о. заместителя главы Администрации

Белокалитвинского района 
по организационной и кадровой работе



Л.А. Леонова

Приложение
к постановлению 
Администрации
Белокалитвинского района

      от 03. 02. 2023 № 189
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, сохранения природных экосистем, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090 (далее–муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:
- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- увеличение площади зеленых насаждений; 

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

- развитие экологического образования и воспитания.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий, а также о достижении контрольных 

 событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация
                             
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» в 2022 году предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» выполнено в полном объеме. Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации составило 104. 

В целях экологического просвещения и повышения экологической культуры подрастающего поколения, а также основ экологического мышления в отношении раздельного сбора отходов во всех образовательных учреждениях Белокалитвинского района (37 школ, 6 учреждений дополнительного образования) на уроках биологии, химии, географии, окружающего мира, обществознания, а также во внеурочной деятельности модульно проводились экологические уроки по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемой тары и упаковки. 

Общее количество проведенных тематических экологических мероприятий на территории района 4187.

Количество обучающихся, принявших участие тематических экологических мероприятиях 25982.
Результаты реализации основного мероприятия:

- формирование ответственного отношения к природе;

- рост уровня экологической культуры населения;

- развитие системы экологического просвещения;

- повышение экологической грамотности населения;

- вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

- обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» выполнено в полном объеме. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 119. 

На базе МБУ ДО Дома детского творчества г. Белая Калитва с 3 по 28 октября 2022 года проходило ежегодное мероприятие - районный экологический фестиваль «Сохраним родную природу».

Основная цель фестиваля: формирования творческой разносторонне развитой гармоничной личности 21 века с экологически ориентированным мышлением, грамотным эстетическим вкусом и стремлением инициативно и эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей среды.

Мероприятия фестиваля: конкурс рисунков, презентаций на тему практической работы по охране окружающей среды, видеороликов на тему «Раздельный сбор отходов».

В фестивале приняли участие обучающиеся из 29 образовательных организаций города и района.
Результаты реализации основного мероприятия:

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе;

- активация детского и молодежного экологического движения.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» выполнено в полном объеме. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных составило 100%. Результат реализации основного мероприятия – улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района. 
Основное мероприятие 1.5 «Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов». В 2022 году разработаны сметы на проектные и изыскательские работы по объектам: «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9», «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16».
Результат реализации основного мероприятия - улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности земель на территории Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Организации и жители Белокалитвинского района приняли участие в общероссийской акции «Вода России!» по очистке берегов рек и водоемов (апрель-сентябрь 2022 года). Проведено 77 субботников по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 82,9 км.
На территории Белокалитвинского района в 2022 году проведено 497 экологических субботников.
В рамках проведения Дней древонасаждений на территории Белокалитвинского района в 2022 году было посажено 2055 ед. различных пород деревьев, в мероприятиях приняли участие 1188 жителей района.
Результаты реализации основного мероприятия:

- улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; 
- вовлечение отходов во вторичное использование; 
- предотвращение загрязнения водных объектов.
В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме. На территории Белокалитвинского района в 2022 году проведены месячники чистоты. 

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 21 марта                              по 16 апреля и с 12 сентября по 08 октября 2022 года на территории Белокалитвинского района организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории.

Основные задачи: формирование экологической и эстетической культуры подрастающего поколения, бережное отношение к природным богатствам края, воспитание нравственной и гражданской ответственности за экологическое состояние окружающей среды.
18 сентября 2022 года Белокалитвинский район участвовал в международной акции «Всемирный день чистоты», основная цель которой объединение общества, органов власти, коммерческих организаций для очистки планеты Земля от мусора и обеспечение «устойчивой чистоты».

На территории Белокалитвинского района нормативно - правовыми актами поселений утвержден порядок утилизации ртутьсодержащих (ртутных), люминесцентных и других видов ламп.

Во всех поселения установлены контейнеры для сбора ртутьсодержащих (ртутных), люминесцентных и других видов ламп.

Специализированные организации ООО НПП «Экобаланс» и ООО «Южная утилизирующая компания» обеспечивают на территории Белокалитвинского района выполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СЭС, а также способствуют сохранению экологии в районе.

Информация о порядке утилизации размещена на сайтах администраций поселений, в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток».

На территории всех поселений района организованы места для сбора ртутьсодержащих отходов от населения и юридических лиц.
Результат реализации основного мероприятия – уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района.
Основное мероприятие 2.2 «Осуществление учета действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов» выполнено в полном объеме. В 2022 году проведен анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением. 

Администрацией Белокалитвинского района ежегодно вносятся сведения в региональный кадастр отходов в соответствии с порядком и представляется в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в установленный срок информация о проделанной работе, в том числе о местах захоронения отходов, которые были рекультивированы (ликвидированы), а также об отсутствии мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации, на территории муниципального образования.

По состоянию на 01.01.2022 года в региональном кадастре отходов производства и потребления Ростовской области состоит на учете 4 объекта размещения отходов, расположенных на территории Белокалитвинского района.
В связи с частичной ликвидацией и рекультивацией свалки ТКО в 2022 году (с. Литвиновка Белокалитвинского района) площадью 0,15 га, площадь указанного места захоронения отходов составляет 4,15 га.
Основное мероприятие 2.3 «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района было закуплено 58 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Результаты реализации основного мероприятия: экономия природных и экономических ресурсов, повторное их использование, бережное отношение к окружающей среде.
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.
Реализация программы в 2022 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:
- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 2756,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 1046,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 21,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 1688,2 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2021 №21 «О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 2756,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2756,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1046,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 21,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1688,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2688,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1016,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 20,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 1646,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 68,2 тыс. руб.:

34,8 тыс. руб. – экономия в результате проведения закупок;

33,4 тыс. руб. – невостребованные средства местного бюджета, предусмотренные на мероприятия по организации детско-юношеского экологического движения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены 
в таблице 2.
Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации» - плановое значение 85, фактическое 104 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);

Показатель 2 «доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%;

Показатель 1.1 «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 90, фактическое 119 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);
Показатель 1.2 «доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100%, фактическое 100%;
Показатель 1.5 «количество ликвидированных несанкционированных свалок» - плановое значение 4, фактическое 4.
Показатель 1.6 «количество разработанной проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» - плановое значение 2, фактическое 2.
Показатель 2.1 «охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальными отходов» - плановое значение 100%, фактическое 100%;

Показатель 2.2 «количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальными отходов, учтенных в региональном кадастре отходов» - плановое значение 4, фактическое 4.
Показатель 2.3 «организация раздельного сбора отходов производства и потребления» - плановое значение 5%, фактическое 5%;
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной приведены в таблице 3.
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 1 составляет 1,22;

степень достижения показателя 2 составляет 1,00;
степень достижения показателя 1.1 составляет 1,32;
степень достижения показателя 1.2 составляет 1,00;
степень достижения показателя 1.5 составляет 1,00;
степень достижения показателя 1.6 составляет 1,00;
степень достижения показателя 2.1 составляет 1,00;
степень достижения показателя 2.2 составляет 1,00;
степень достижения показателя 1 составляет 1,00;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (9/9), что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

 1646,5 тыс. рублей / 1688,2 тыс. рублей = 0,98
4. Бюджетная эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Степень эффективности запланированному уровню расходов составляет 1,02 (1/0,98)
Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.
5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости: степень достижения целевых показателей – 0,5; реализация основных мероприятий – 0,3; бюджетная эффективность – 0,2.
6. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1х0,5 + 1х0,3 + 1,02х0,2 = 1,1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким. 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ 

о выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 года

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/

ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»


	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Основное мероприятие  1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района 

Атмашкина Т.В.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, 

повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района
	Выполнены мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, 

повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Белокалитвинского района
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	Основное мероприятие 1.2
Организация детско-юношеского экологического движения 
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения в Белокалитвинском районе
	Выполнены мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения в Белокалитвинском районе
	-

	4
	Основное мероприятие 1.4 Ликвидация выявленных свалочных очагов и навалов мусора
	Главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района
	В 2022 году в Белокалитвинском районе ликвидировано 17 несанкционированных мест размещения отходов.

Два раза в год (весной и осенью) проводятся месячники по наведению чистоты и порядка на территории городских и сельских поселений
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5
	Основное мероприятие 1.5 Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	В 2022 году разработаны сметы на проектные и изыскательские работы по объектам: «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9», «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16»
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.

Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района 

Атмашкина Т.В.,

главы администраций городских и сельских поселений, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Улучшение экологической обстановки в Белокалитвинском районе вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование; предотвращение загрязнения водных объектов
	Мероприятия выполнены, на предприятиях Белокалитвинского района проведена оценка влияния отходов производства и потребления на окружающую среду, 
внедрение системы раздельного сбора отходов, 

переход на наилучшие доступные технологии в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7
	Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными

материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района»
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное мероприятие 2.1
Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	Начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района 

Атмашкина Т.В.,

главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Уменьшение свалочных очагов и навалов мусора на территории Белокалитвинского района
	Мероприятия выполнены в полном объеме, что способствует 

уменьшению количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов,
формированию экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	9
	Основное мероприятие 2.2 Осуществление учета 

действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов
	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Авдеенко А.П.,
начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района 

Атмашкина Т.В.,

главы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района, хозяйствующие субъекты Белокалитвинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением


	Администрацией Белокалитвинского района ежегодно вносятся сведения в региональный кадастр отходов.
По состоянию на 01.01.2022 года в региональном кадастре отходов производства и потребления Ростовской области состоит на учете 4 объекта размещения отходов, расположенных на территории Белокалитвинского района.
	-

	10


	Основное мероприятие 2.3

Закупка контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов
	
	31.12.2022
	01.12.2022
	31.12.2022
	Экономия природных и экономических ресурсов, повторное их использование, бережное отношение к окружающей среде

	В 2022 году Администрацией Белокалитвинского района было закуплено 58 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов
	


Таблица 2
СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2022 года
	Наименование 

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники
финансирования

	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренный 
	Фактические расходы 

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Белокалитвинского района       

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего 
	2756,4
	2756,4
	2688,2

	
	федеральный бюджет  
	1046,8
	1046,8
	1016,0

	
	областной бюджет
	21,4
	21,4
	20,7

	
	местный бюджет
	1688,2
	1688,2
	1646,5

	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»
	всего
	1679,9
	1679,9
	1646,5

	
	федеральный бюджет  
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	1679,9
	1679,9
	1646,5

	Основное мероприятие 1.2 

Организация детско-юношеского экологического движения
	всего
	40,0
	40,0
	6,7

	
	федеральный бюджет  
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	6,7

	Основное мероприятие 1.4 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

	всего
	1479,9
	1479,9
	1479,8

	
	федеральный бюджет  
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	1479,9
	1479,9
	1479,8

	Основное мероприятие 1.5 

Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	всего
	160,0
	160,0
	160,0

	
	федеральный бюджет  
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	160,0
	160,0
	160,0


	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 2 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района»
	всего
	1076,5
	1076,5
	1041,7

	
	федеральный бюджет  
	1046,8
	1046,8
	1016,0

	
	областной бюджет
	21,4
	21,4
	20,7

	
	местный бюджет
	8,3
	8,3
	5,0

	Основное мероприятие 2.3

Закупка контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов
	всего
	1076,5
	1076,5
	1041,7

	
	федеральный бюджет  
	1046,8
	1046,8
	1016,0

	
	областной бюджет
	21,4
	21,4
	20,7

	
	местный бюджет
	8,3
	8,3
	5,0


Таблица 3
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значение показателя муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 


	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1
	Показатель 1. Количество информационных материалов экологической направленности,  размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации
	единиц
	98
	85
	104
	Превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории Белокалитвинского района 

	2
	Показатель 2. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных
	процентов
	100
	100
	100
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»

Основное мероприятие 1 «Организация детско-юношеского экологического движения»

	3
	Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности
	единиц
	114
	90
	119
	Превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории Белокалитвинского района 

	4
	Показатель 1.2. Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов
	процентов
	100
	100
	100
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	5
	Показатель 1.5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	единиц
	0
	4
	4
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	6
	Показатель 1.6. Количество разработанной проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	единиц
	0
	4
	4
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и

вторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района»

	7
	Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	процентов
	100
	100
	100
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	8
	Показатель 2.2. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов
	единиц
	29
	4
	4
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	9
	Показатель 2.3. Организация раздельного сбора отходов производства и потребления
	процентов
	0,23
	5
	5
	Мероприятия реализованы в полном объеме

	И.о. заместителя главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работа                                                                                                 Л.А. Леонова




ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_ООС-2022.doc   3/15/2023 5:49:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\Отчет_ООС-2022.doc   3/15/2023 5:49:00 PM


стр. 3 из 21   


