

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.11. 2020 № 1770

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.04.2020 № 610**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 20.04.2020 № 610 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2020 год» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

##  Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 18.11.2020 № 1770

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |
| всего | Федеральный бюджет  | областной бюджет | местный бюджет |
| 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 132510,3 | 114187,1 | 7422,3 | 10900,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 132510,3 | 114187,1 | 7422,3 | 10900,9 |
| ОМ 1.1. Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 4910,0 |  |  | 4910,0 |
| ОМ 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 116517,6 | 114187,1 | 2330,5 |  |
| ОМ 1.5. Развитие и благоустройство территории поселений Белокалитвинского района  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 5735,2 |  |  | 5735,2 |
| О.М. 1.6 Расходы на обустройство территории пляжа  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 255,7 |  |  | 255,7 |
| О.М. 1.7 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования  | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2020 | 5091,8 |  | 5091,8 |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | 132510,3 | 114187,1 | 7422,3 | 10900,9 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко