

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.07.2020 № 1017

г. Белая Калитва

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20.07.2020 № 1017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год | | | | | | | | |
| п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники | | |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  | Х | Х | 363,2 | 0,0 | 241,2 | 122,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Повышение уровня подготовки кадров в сфере энергосбережения и уменьшение потребления энергоресурсов | 2020 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов  по приборам учета | 2020 | 54,0 | 0,0 | 20,0 | 34,0 | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Приобретение и установка энергосберегающих ламп в учреждениях бюджетной сферы, уменьшение потребления электроэнергии | 2020 | 209,0 | 0,0 | 191,0 | 18,0 | | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, структурные подразделения Администрации Белокалитвинского района, учреждения и организации бюджетной сферы | Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы | 2020 | 70,2 | 0,0 | 20,2 | 50,0 | | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность  к финансированию строительства  и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Строительство  и реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Повышение уровня освещенности | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение оборудования и материалов  для развития и восстановления объектов электрических сетей | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» | Х | Х | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Разработка проектной документации на строительство  и реконструкцию объектов газоснабжения | Администрация Белокалитвинского района, Администрации поселений | Готовность к включению в областной бюджет для финансирования строительства и реконструкции | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 363,2 | 0,0 | 241,2 | 122,0 | | |

Управляющий делами Л.Г. Василенко