РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 482

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ 
Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района                             от 09.12.2019 № 2021 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 30.03.2026 № 482

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для: сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2021 от 09.12.2019г. (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство в х. Нижнепопов Нижнепоповского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация двух мероприятий и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» выполнено: составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы для разработки проектной документации под компактную жилищную застройку для многодетных семей в п. Сосны Нижнепоповского сельского поселения.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство» выполнено: разработана схема газоснабжения для                                                     х. Нижнепопов Нижнепоповского сельского поселения.

По комплексу процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 0, в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы» достигнута.

Контрольная точка «Разработаны схемы расположения объектов газоснабжения» достигнута.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках муниципального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.

В рамках муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году не установлено факторов, отрицательно влияющих на достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной  программы на 2025 год составил 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 420 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 100 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 100 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 420 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные ассигнования отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной  программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: три показателя, по одному из которых фактическое значение выше планового, по двум показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» – плановое значение – 47,8 процента, фактическое значение – 47,4 процента (фактическое снижение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области).

Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 75,33 процента, фактическое значение – 70,0 процентов (обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства).

Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 81,3 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДмп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДмп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 97,3 (99,0 + 93,0 + 100,0)/3.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0.

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 98,65 (0,5 х 97,3 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=ОПпмП

где:

ОПпмП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

Оценка динамики прироста значений показателей 
уровня муниципальной программы ОПпмП за 2025 год 
составляет 55,3 =  ((–1) + 67 + 100)/3.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмп за 2025 год составляет 55,3.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной  программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом четырех критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 х 0,25 + 1 х 0,25 + 1 х 0,25 + 1 х 0,25) х 100 = 100,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы рассчитывается:

0,8∙УДмпi+0,1∙ОПмп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100,0 + 0,1 х 55,3 + 0,1 х 100,0) = 95,53 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Комплексное развитие

сельских территорий»

утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского

района от 09.12.2019 № 2021

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной  программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» | В течение 2025 г | 27.05.2025 | единица | 1 | 1 | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | Реализовано в полном объеме |
| 1.1.К 1 | Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы» | В течение 2025 г | 27.05.2025 | Х | Х | Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы для разработки проектной документации под компактную жилищную застройку для многодетных семей в п. Сосны Нижнепоповского сельского поселения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство» | 01.09.2025 | 30.06.2025 | единица | 1 | 1 | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) | Реализовано в полном объеме |
| 1.2.К 1 | Контрольная точка «Разработаны схемы расположения объектов газоснабжения» | 01.09.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Разработана схема газоснабжения для х. Нижнепопов Нижнепоповского сельского поселения | Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи) |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Комплексное развитие

сельских территорий»

утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского

района от 09.12.2019 № 2021

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100 | ‒ |
|  | местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100 | ‒ |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | в том числе за счет средств: | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | федерального бюджета | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | областного бюджета | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | внебюджетные источники | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»* | всего | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100 | ‒ |
|  | местный бюджет | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 100 | ‒ |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | в том числе за счет средств: | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | федерального бюджета | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | областного бюджета | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

### * В связи с принятием муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» № 65-пп-11 от 04.03.2025, комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» с 01.01.2026 реализовываться не будет.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

утвержденной постановлением Администрации

Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процент) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» (б/н) | Процент | Поддерживаемый наследуемый | Возрастающий | 47,6 | 47,8 | 47,4 | -1 | фактическое снижение доли сельского населения в общей численности населения перед запланированным значением |
| 1.2. | Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» (б/н) | Процент | Динамически наследуемый | Возрастающий | 59,2 | 75,33 | 70,0 | 67,0 | обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства |
| 1.3. | Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (б/н) | Процент | Динамически наследуемый | возрастаюший | 73,15 | 75 | 81,3 | 100,0 | фактическое увеличение доли общей площади благо-устроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах над запланированным значением |
| Итого по показателям муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  | 55,3 | Х |