РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019		                                 № 2216                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2298

В соответствии постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действует до 31.12.2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Белокалитвинского района Василенко Л.Г.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 26.12.2019 № 2216

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объём расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Белокалитвинского района Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района; Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района; Отдел образования Администрации Администрации Белокалитвинского района; Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района; УСЗН Администрации Белокалитвинского района; | Наличие на территории Белокалитвинского района современной и защищенной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | X | 7052,2 | 0,0 | 7052,2 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  |  | 4602,8 | - | 4602,8 | - |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района |  |  | 497,9 | - | 497,9 | - |
|  |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  |  | 802,6 | - | 802,6 | - |
|  |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |  |  | 37,8 | - | 37,8 | - |
|  |  | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района |  |  | 869,1 | - | 869,1 | - |
|  |  | УСЗН Администрации Белокалитвинского района |  |  | 242,0 | - | 242,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | МАУ МФЦ Белокалитвинского района | Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | X | 32177,2 | 4143,5 | 27243,7 | 790,0 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | МАУ МФЦ Белокалитвинского района |  |  | 32177,2 | 4143,5 | 27243,7 | 790,0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 39229,4 | 4143,5 | 34295,9 | 790,0 |

Управляющий делами                                                                       Л.Г. Василенко