

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.12. 2023 № 2011

г. Белая Калитва

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 29.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», распоряжением Администрации Белокалитвинского района от 03.09.2018 № 110 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвой и кадровой работе Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 11.12. 2023 № 2011

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок реализации, год |  | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | местный бюджет поселений | Фонд  ЖКХ |
| 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2024 | 30 000,0 | 29 400,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ) | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2024 | 30 000,0 | 29 400,0 | 600,0 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О.М.1.8. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | Администрация Белокалитвинского района (отдел ЖКХ Администрация Белокалитвинского г.п) | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | 2024 | 30 000,0 | 29 400,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко