РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2020  № 454

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»                               и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекомуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Каюдина О.Э.

И.о. главы Администрации

Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 19.03. 2020 № 454

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2018 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

– повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;

– снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

– обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» выполнена реализация основного мероприятия 1.1. «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах». Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 3, за счет привлечения кредитных средств в целях проведения капитального ремонта.

В рамках основного мероприятия 1.2. «Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов» проведен ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, 6.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости.

Выполнены работы по составлению технического задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости проектных работ по объекту: «Строительство сетей водопровода в мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области» и «Строительство сетей канализации в мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области».

Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. Разработана гидравлическая модель схемы водоснабжения Белокалитвинского района Ростовской области и Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. В результате реализации данного мероприятия определены перспективные мероприятия возможного развития схемы водоснабжения до 2029 года, реконструкция действующих сооружений водоснабжения, их развитие и модернизация.

Основное мероприятие 2.5. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги». Предоставление субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в Белокалитвинском городском поселении, предоставляемые ООО «Распределенная генерация» и за услуги по холодному водоснабжению п. Сосны Нижнепоповского сельского поселения, предоставляемые ГУП РО «УРСВ».

Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники. Для нужд Белокалитвинского района приобретены 3 единицы коммунальной техники: мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-2, мусоровоз с задней загрузкой КО-456-12, мусоровоз контейнерный КО-450-11.

Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов для 10 сельских поселений Белокалитвинского района

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 64 210,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 984,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 58 226,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 285 «О бюджете Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 64 210,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5 984,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 58 226,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 62 906,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4 977,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 57 928,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 1 006,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- не освоены средства в размере 529,0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия 2.7. «Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения» в связи с устранением замечаний к проекту зон санитарной охраны водозабора на левом берегу реки Северский Донец в
 п. Синегорский и последующей сдаче проекта в Министерство ЖКХ Ростовской области и на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

- 320, 0 тыс. руб. в рамках основного мероприятия 2.2. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости», по причине того, что сметные расчеты на водоснабжение х. Нижнепопов и х. Дороговский не согласованы в министерстве ЖКХ Ростовской области, существующий баланс водопотребления в х. Нижнепопов не позволяет подключение новых абонентов в водопроводной сети, а так же в связи с отсутствием централизованного водоотведения в х. Нижнепопов и х. Дороговский строительство системы водоотведения к земельным участкам для многодетных семей нерентабельно.

- 156,3 тыс. руб. остаток средств субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, в связи с тем, что фактический объем предоставления коммунальных услуг оказался ниже прогнозного объема.

- 1,0 тыс. руб. фактическая экономия в результате выполненных работ по обустройству контейнерных площадок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 6/8=0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 62 906,8 тыс. рублей /64 210,9 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 0,75/0,98 = 0,76, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+1,0*0,3+0,76*0,2=0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Управляющий делами                                                               Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2017 | 2019 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул.Машиностроителей,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Проведен ремонт кровли МКД по адресу: р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. Начальник отдела строительства Кожанов М.С. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Выполнены работы по составлению технического задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости проектных работ по объекту: «Строительство сетей водопровода в мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области» и «Строительство сетей канализации в мкр. Казачий г. Белая Калитва Ростовской области» |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Разработана гидравлическая модель схемы водоснабжения Белокалитвинского района Ростовской области, Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2017 | 2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Предоставление субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, что позволило снизить рост платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении, холодному водоснабжению в Нижнепоповском сельском поселении |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Приобретены 3 единицы техники – мусоровозы, для Белокалитвинского городского поселения |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Начальник отдела ЖКХ Атмашкина Т.В. | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | Выполнено обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 10 сельских поселениях Белокалитвинского района |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | Всего | 64 210,9 | 64 210,9 | 62 906,8 |
|  | ОБ | 58 226,7 | 58 226,7 | 57 928,9 |
|  | МБ | 5 984,2 | 5 984,2 | 4 977,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» | Всего | 722,9 | 722,9 | 722,9 |
|  | ОБ | 234,6 | 234,6 | 234,5 |
|  | МБ | 488,3 | 488,3 | 488,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 234,6 | 234,6 | 234,6 |
|  | ОБ | 234,6 | 234,6 | 234,6 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий ТСЖ на обеспечение мероприятий по ремонту многоквартирных домов | Всего | 488,3 | 488,3 | 488,3 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 488,3 | 488,3 | 488,3 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» | Всего | 63 488,0 | 63 488,0 | 62 184,0 |
|  | ОБ | 57 992,1 | 57 992,1 | 57 694,4 |
|  | МБ | 5 495,9 | 5 495,9 | 4 489,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая расходы на достоверность сметной стоимости | Всего | 480,0 | 480,0 | 160,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 480,0 | 480,0 | 160,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | 1 454,0 | 1 454,0 | 1 454,0 |
|  | ОБ | 1 316,0 | 1 316,0 | 1 316,0 |
|  | МБ | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 50 754,7 | 50 754,7 | 50 300,7 |
|  | ОБ | 47 580,4 | 47 580,4 | 47 282,7 |
|  | МБ | 3 174,3 | 3 174,3 | 3 018,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Всего | 529,0 | 529,0 | 0,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 529,0 | 529,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | Всего | 9 676,3 | 9 676,3 | 9 676,3 |
|  | ОБ | 9 095,7 | 9 095,7 | 9 095,7 |
|  | МБ | 580,6 | 580,6 | 580,6 |
| Основное мероприятие 2.9. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего | 594,0 | 594,0 | 593,0 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 594,0 | 594,0 | 593,0 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 18,5 | 19,0 |  | 19,0 |  | - |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района | % | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 28 | 38 | 38 |  | - |  |
| 1.2 | Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | ед. | 4 | 6 | 6 |  | - |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  | - |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,5 | 9,6 | 9,6 |  | - |  |