РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2025  № 1853

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 10.11. 2025  № 1853

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в жилищной сфере и в сфере территориального развития Белокалитвинского района.

Обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Основными факторами, влияющими на развитие жилищного строительства, являются вовлечение в оборот земельных участков, в том числе в целях для индивидуального жилищного строительства, а также обеспечение новых жилых микрорайонов объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условий для повышения качества жизни граждан.

Актуализация документов территориального планирования, а также их реализация позволяет определить и спланировать назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий. А применение механизма комплексного развития территорий позволяет вовлечь в оборот земельные участки в необходимом объеме и обеспечить территории под жилищное строительство необходимой инфраструктурой, в том числе социальной, инженерной, транспортной.

В 2020-2024 годах актуализированы документы территориального планирования и утверждены границы населенных пунктов. Это обеспечило увеличение площади территорий под жилищное строительство. В 2023 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составила 6,8 га.

Деятельность по реализации документов территориального планирования, а именно по разработке проектов планировки и проектов межевания территории для выделенных под жилищное строительство земельных участков продолжает активно развиваться.

В 2024 году на территории Белокалитвинского района выполнены кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Белокалитвинского района в границах 2 кадастровых кварталов. Кадастровые работы позволили уточнить местоположение границ земельных участков в границах кадастрового квартала, обеспечили образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе и многоквартирные дома. В результате в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастрового квартала. В 2024 году внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 1099 объектах. Комплексные кадастровые работы позволяют вовлечь в оборот территории, в том числе с использованием механизма комплексного развития территорий.

Администрации Белокалитвинского района удалось снизить административные барьеры для развития жилищного строительства за счет выполнения целевых показателей госпрограммы в части сокращения предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения. Так в 2023-2024 годах предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья составило 8 единиц.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования в рамках реализации приоритетных направлений жилищной политики.

Муниципальная программа разработана с учетом положений государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

Основными приоритетами и целями по развитию территориального планирования и развитию территории являются:

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

- устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства;

- обеспечение перспективных территорий актуальными документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи муниципального управления:

- создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков;

- сокращение количества проблемных объектов на территории Белокалитвинского района;

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации;

- создание условий для стимулирования жилищного строительства;

- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства к 2030 году составит 5,2 га.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 – 2024 годы этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | - | 11 334,0 тыс. рублей: этап I: 9 734,0 тыс. рублей; этап II: 1 600,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя* |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | ОМСУ | возрастает | га | статистический | 6,8 | 2023 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Распоряжение Губернатора РО от 14.03.2013 № 39 | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | Комфортная и безопасная среда для жизни | Информационная система отсутствует |

* - базовое значение показателя превышает плановые значения в связи со строительством в 2023 году многоквартирных жилых домов на территории Белокалитвинского района, отсутствием предложений по планируемому строительству многоквартирных жилых домов и завершением массового предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование» |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.1.1. | Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | Перспективные территории обеспечены документами территориального планирования. Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов, устранены реестровые ошибки | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства» |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.2.1. | Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности | Созданы благоприятные условия в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки. Обеспечена реализация планов по освоению территорий. Сформированы эффективные механизмы регулирования градостроительной деятельности. Вовлечены в оборот неиспользуемые земельные участки. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» (всего), в том числе: | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | местный бюджет (всего): | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование», в том числе: | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | местный бюджет (всего): | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства», в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - |

### III. Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование» | ### - ### - | ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района) ### комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | ### - | ### муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя * |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексны кадастровые работы | возрастает |  | КПМ | Единица | 0 | 2023 | 2 | - | - | - | - | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Обеспечение перспективных территорий Белокалитвинского района актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования | возрастает |  | КПМ | процент | 65,4 | 2023 | 73,7 | 73,7 | 80,2 | 90,2 | 100 | отдел архитектуры администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

* - значение показателя в 2026, 2027, 2030 годах указать не представляется возможным, т.к. перечень кадастровых кварталов на очередной год ежегодно утверждается распоряжением Губернатора Ростовской области.

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексны кадастровые работы | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение перспективных территорий Белокалитвинского района актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,7 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» | приобретение работ ( услуг) | Актуализированы местные нормативы градостроительного проектирования, документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Территории перспективной жилой застройки обеспечены градостроительной документацией. | Единиц | 0 | 2023 | 1 | -* | -* | -* | -* |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | приобретение работ ( услуг) | Выполнены кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов. Уточнены сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, расположенных на одной территории, внесены сведения в ЕГРН | Единиц | 0 | 2023 | 2 | -** | -** | -** | -** |

* - значение показателя в 2026, 2027, 2028, 2030 годах указать не представляется возможным ввиду отсутствия информации о финансировании работ;

** - значение показателя в 2026, 2027, 2028, 2030 годах указать не представляется возможным, т.к. в ст. 42.2 федерального закона № 221-ФЗ внесены изменения, комплексные кадастровые работы выполняются публично-правовой компанией за счет средств федерального бюджета

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование» | Х | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» (всего), в том числе: | 902 0412 2240129050 240 | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены комплексные кадастровые работы» (всего), в том числе: | 902 0412 2240129060 240 | 600,0 | - | - | - | 600,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 600,0 | - | - | - | 600,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
|  | областного бюджета |  | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки. Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» | Х | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 26 декабря 2025 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Определена актуальность местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документов планировки территорий» | 29 июня 2026 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. «Определена актуальность местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документов планировки территорий» | 28 июня 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.5. «Определена актуальность местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документов планировки территорий» | 26 июня 2028 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены комплексные кадастровые работы» | Х | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30 июня 2025 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.2. «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН» | 29 декабря 2025 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.3. «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 30 июня 2026 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.4. «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН» | 25 декабря 2026 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.5. «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 28 июня 2027 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.6. «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН» | 24 декабря 2027 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2.7. «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» | 26 июня 2028 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.15. | Контрольная точка 1.2.8. «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН» | 25 декабря 2028 г. | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко Сергей Николаевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |

### IV. Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства» | ### - | ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | ### - | ### муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | - | КПМ | единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства» | Оказание услуг (выполнение работ) | В целях обеспечения устойчивого развития территорий подготовлены проекты планировки и проекты межевания территорий. | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий для жилищного строительства» | Х | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет: |  | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | 902 0412 2240229050 240 | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет: |  | - | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства» | Х | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Определена актуальность проектов планировки и проектов межевания территории» | 30 июня 2025 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Определена актуальность проектов планировки и проектов межевания территории» | 30 июня 2026 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. «Заключен муниципальный контракт на выполнение проекта межевания и проекта планировки территории» | 30 июня 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 24 декабря 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.5. «Определена актуальность проектов планировки и проектов межевания территории» | 26 июня 2028 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                       				 Л.Г. Василенко