РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2026  № 133

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.,                             на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 02.02. 2026 № 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; созданию комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами; сокращению несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты: осуществлению мониторинга в области охраны и использования водных объектов; обеспечению устойчивой охраны лесов от пожаров; обеспечению сохранения зеленых насаждений Белокалитвинского района, их охрана и защита: увеличению площади зеленых насаждений; по предотвращению незаконных рубок зеленых насаждений; экологическому просвещению, организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры; утилизации и переработке отходов для повышения эффективности их использования; вовлечению населения в сохранение площади особо охраняемых природных территорий.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации размещаются информационные материалы экологической направленности.

В целях экологического просвещения и повышения экологической культуры подрастающего поколения, а также основ экологического мышления в отношении раздельного сбора отходов во всех образовательных учреждениях Белокалитвинского района (школах, учреждениях дополнительного образования) на уроках биологии, химии, географии, окружающего мира, обществознания, а также во внеурочной деятельности модульно проводились экологические уроки по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемой тары и упаковки.

В рамках программы проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Белокалитвинского района: Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» (в 2025 году проведено экологических субботников - 231), Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» (в 2025 году на территории Белокалитвинского района проведено 87 субботников по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 92,2 км, в которых приняло участие 996 жителей района, объем собранного мусора 167,38 м3); реализуются Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения. С 15 августа                                   по 15 сентября проходил районный экологический конкурс рисунков «Российское дерево 2025 года – «Бабушка ива».

С целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского района выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» выполнено в полном объеме. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных составило 100%.

Для улучшения условий окружающей среды, восстановления продуктивности земель на территории Белокалитвинского района ведется разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. В 2023 году выполнены следующие работы: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрогеологические изыскания; инженерно-экологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания, археологические изыскания, историко-культурная экспертиза, разработка проектной документации (1 этап) по объектам: «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9», «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16».

В 2025 году выполнены работ по разработке проектно-сметной документации по объектам:

1. «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9», контракт №01583000468230000720001 от 08.08.2023;

2. «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16», контракт №01583000468230000710001 от 31.07.2023.

В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и создания условий для улучшения экологического состояния экосистем выполняются мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природных ресурсов, выполняемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и осуществлению учета действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов.

С этой целью проводится анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением.

Развитие водохозяйственного комплекса является важным фактором обеспечения экономического благополучия Белокалитвинского и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

На территории Белокалитвинского района 10 гидротехнических сооружений находятся в муниципальной собственности сельских поселений:

Нижнепоповское – 3,

Ильинское – 2,

Грушево-Дубовское – 1,

Горняцкое – 2,

Литвиновское – 1,

Краснодонецкое – 1.

С их помощью происходит управление водотоками и водоемами в соответствии с нуждами потребителей: регулировка уровня и расход воды, изменение направления водного потока и его скорости, управление режимом наносов, осуществление пропуска льда, создание искусственных водных потоков, водоемов, рекреация.

С целью обеспечения безопасности гидротехнических сооружений реализуются мероприятия, направленные на проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений и получения деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Белокалитвинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Белокалитвинского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

- восстановление нарушенных естественных экологических систем района:

инвентаризация территорий с целью установления районов с неблагополучной экологической ситуацией;

уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

увеличение площади зеленых насаждений;

повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Белокалитвинского районе;

организация работы администраций городских и сельских поселений Белокалитвинского района по ликвидации несанкционированных свалок на территории Белокалитвинского района;

- совершенствование системы экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: использование результатов экологического мониторинга при осуществлении мероприятий по охране окружающей среды;

- формирование в районе экологически ответственного мировоззрения и поведения среди населения: развитие экологического образования и воспитания;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 №283 (далее - Стратегия).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации                                                 и Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района, основной целью развития Белокалитвинского района на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которая

реализуется в соответствии со следующими документами:

Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017

№ 176;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 №298;

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 №1235-р;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

оценка состояния окружающей среды с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды.

В качестве способа решения данных задач предусматривается проведение мероприятий, направленных на:

формирование ответственного отношения к природе;

росту уровня экологической культуры населения;

развитие системы экологического просвещения;

повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Для решения данных задач предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района:

в рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований Белокалитвинского района предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района.  «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений обеспечение обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов на территории Белокалитвинского района приведены в приложении № 1 к муниципальной программе;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района. «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Севостьянов Сергей Анатольевич – заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | Цель 1. Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. Цель 2. Рациональное использование и охрана природных ресурсов. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | - | 82159,3 тыс. рублей: этап I: 34788,4 тыс. рублей; этап II: 47370,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | Национальные цели развития Российской Федерации: комфортная и безопасная среда для жизни. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 №638. Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденного решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 №283 |

1. Основные положения

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра- вочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации | ОМСУ | возраста-ние | единиц | статистический | 90 | 2023 | 100 | 100 | 110 | 114 | 120 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 №39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | Формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | ОМСУ | возраста-ние | % | статистический | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района |  |

### Примечание

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты |  |  |  |
| 1.2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» ### Куратор: Севостьянов Сергей Анатольевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению ### Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1 | ### Улучшена экологическая обстановка на территории Белокалитвинского района путем ликвидации свалок ### и рекультивации территорий | ### Рекультивация загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) ### Обустройство (создание ### обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |
| 2. Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности. Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов. Участие команды района в областном слете юных экологов |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Белокалитвинского района | Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок» | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Белокалитвинского района | Доля ликвидированных несанкционированных свалок |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2026 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечена охрана водных объектов, а также предотвращено негативное воздействие вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Белокалитвинского района | Повышена защищенность населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижена антропогенная нагрузка на водные объекты и созданы условия для улучшения экологического состояния водных объектов за счет предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов на право пользования водными объектами | Ущерб, предотвращенный в результате выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 24438,3 | 8636,3 | 7010,2 | 7286,1 | 47370,9 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 24438,3 | 8636,3 | 7010,2 | 7286,1 | 47370,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 14149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14149,2 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 14149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14149,2 |
|  | местный бюджет | 9966,0 | 8636,3 | 7010,2 | 7286,1 | 32898,6 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,1 |
| 2 | Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе», в том числе: | 14925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14925,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 14602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14602,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 14149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14149,2 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 14149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14149,2 |
|  | местный бюджет | 453,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,1 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,1 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) отдел образования Администрации Белокалитвинского района (Кащеева Ирина Александровна, начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности | возрастаю-щий | МП | единиц | 100 | 2023 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды | - |
| 1.2 | Доля общеобразова-тельных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов | возрастаю-щий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Участие команды района в областном слете юных экологов | возрастаю-щий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий: разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | возрастаю-щий | МП | единиц | 2 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | - |

Примечание

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 1.2 | Доля общеобразова-тельных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3 | Участие команды района в областном слете юных экологов | МП | единиц | в соответствии со сроками проведения областного слета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Примечание

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение мероприятий по экологическому просвещению и образованию | количество информационных материалов (СМИ) | информирование жителей о проведении мероприятий экологической направленности | единиц | 100 | 2023 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| 1.2 |  | Проведение районного слета юных экологов | приобретение товаров, работ и услуг | проведение конкурсов по направлению «Экология» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций Белокалитвинского района | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 |  | Участие команды района в областном слете юных экологов | приобретение товаров, работ и услуг | участие в областном слете команды юных экологов Белокалитвинского района (ежегодно) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий: разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработана проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  | оказание услуг (выполнение работ) | Разработка проектно-сметной документации | единиц | 2 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 309,7 | 5031,1 | 0,0 | 0,0 | 5340,8 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение», в том числе: | Х | 49,7 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 902 06 05 11 4 01 29000 240 | 49,7 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 49,7 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» (всего), в том числе: | Х | 260,0 | 4940,8 | 0,0 | 0,0 | 5200,8 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 902 05 02 11 4 01 29430 240 | 260,0 | 4940,8 | 0,0 | 0,0 | 5200,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 260,0 | 4940,8 | 0,0 | 0,0 | 5200,8 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Участие команды района в областном слете юных экологов» | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета | апрель 2026 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета | май 2026 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета | апрель 2027 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета | май 2027 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета | апрель 2028 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета | май 2028 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий: рекультивация загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.2. «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | Х | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) | январь 2026 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | декабрь 2026 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 2.3 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) | январь 2027 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 2.4 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | декабрь 2027 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ликвидированных несанкциониро-ванных свалок от общего количества выявленных | возрастаю-щий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных | МП | процентов | по мере выявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | оказание услуг (выполнение работ) | ликвидация несанкциониро-ванных свалок | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок», в том числе: | Х | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 902 06 05 11 4 02 86020 540 | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 9203,2 | 1805,2 | 7010,2 | 7286,1 | 25304,7 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: обеспечена ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок» | Х | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | Х | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг на ликвидацию несанкционированных свалок | январь 2026 | Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по ликвидации несанкционированных свалок | декабрь 2026 | администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг на ликвидацию несанкционированных свалок | январь 2027 | Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по ликвидации несанкционированных свалок | декабрь 2027 | Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг на ликвидацию несанкционированных свалок | январь 2028 | Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по ликвидации несанкционированных свалок | декабрь 2028 | Администрации городских и сельских поселений Белокалитвинского района (главы Администраций городских и сельских поселений) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района»

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович, начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности разработанных в текущем году | возрастаю-щий | МП | единиц | - | 2025 | 5 | - | - | - | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных в текущем году деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | оказание услуг (выполнение работ) | организация работы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единиц | - | 2025 | 5 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 902 04 06 11 4 03 86120 540 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (Нижнепоповское, Ильинское, Литвиновское сельские поселения) | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П., начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1. Подготовлено техническое задание на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения | март 2026 | администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) | техническое задание для проведения закупки | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Заключен муниципальный контракт на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения | июль 2026 | администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) | муниципальный контракт на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. Проведен мониторинг реализации мероприятия по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения | ноябрь 2026 | администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) | информация муниципального образования | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения | декабрь 2026 | администрации Нижнепоповского, Ильинского, Литвиновского сельских поселений Белокалитвинского района (Кнурев А.М., Трифонов Д.Н., Герасименко И.Н., главы Администраций сельских поселений) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района

| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9203,2 | - | 9203,2 | 1805,2 | - | 1805,2 | 7010,2 | - | 7010,2 |
| 1 | Белокалитвинское гп | 3236,4 | - | 3236,4 | 555,2 | - | 555,2 | 1560,2 | - | 1560,2 |
| 2 | Богураевское сп | 100,0 | - | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | 350,0 | - | 350,0 |
| 3 | Горняцкое сп | 800,0 | - | 800,0 | 150,0 | - | 150,0 | 450,0 | - | 450,0 |
| 4 | Грушево-Дубовское сп | 100,0 | - | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | 350,0 | - | 350,0 |
| 5 | Ильинское сп | 200,0 | – | 200,0 | 50,0 | – | 50,0 | 350,0 | – | 350,0 |
| 6 | Коксовское сп | 400,0 | - | 400,0 | 150,0 | - | 150,0 | 700,0 | - | 700,0 |
| 7 | Краснодонецкое сп | 100,0 | - | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | 350,0 | - | 350,0 |
| 8 | Литвиновское сп | 100,0 | - | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | 350,0 | - | 350,0 |
| 9 | Нижнепоповское сп | 246,9 | - | 246,9 | 50,0 | - | 50,0 | 350,0 | - | 350,0 |
| 10 | Рудаковское сп | 1599,9 | – | 1599,9 | 300,0 | – | 300,0 | 700,0 | – | 700,0 |
| 11 | Синегорское сп | 400,0 | - | 400,0 | 150,0 | - | 150,0 | 450,0 | - | 450,0 |
| 12 | Шолоховское гп | 1920,0 | - | 1920,0 | 200,0 | - | 200,0 | 1050,0 | - | 1050,0 |
| Обеспечение мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | - | - | - | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | - |
| 1 | Ильинское сп | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - |
| 2 | Литвиновское сп | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - |
| 3 | Нижнепоповское сп | - | - | - | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - |

| № п/п | Наименование муниципального образования Белокалитвинского района | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ | Всего (тыс. руб.) | за счет средств ОБ | за счет средств МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7286,1 | - | 7286,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Белокалитвинское гп | 1586,1 | - | 1586,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Богураевское сп | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Горняцкое сп | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Грушево-Дубовское сп | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ильинское сп | 400,0 | – | 400,0 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Коксовское сп | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Краснодонецкое сп | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Литвиновское сп | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нижнепоповское сп | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Рудаковское сп | 550,0 | – | 550,0 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Синегорское сп | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Шолоховское гп | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                     Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПРАВИЛА

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов

1. Настоящие правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления  иных межбюджетных трансфертов за счет областных средств из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований на  обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований  в Белокалитвинском районе»  муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее –  межбюджетные трансферты, поселения, муниципальный проект, муниципальная программа).

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовая поддержка поселений по финансированию расходных обязательств поселений на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов.

Критерием отбора является наличие у участника отбора потребности на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по обустройству (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов представляет собой потребность поселений, сформированную на основании заявленных расчетов стоимости на осуществление работ на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов, и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ = ∑Сi,

где Собщ – общий объем иных межбюджетных трансфертов за счет областных средств на мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления ТКО и/или КГО на очередной финансовый год;

где Сi – сумма средств бюджета Белокалитвинского района, необходимых i-му поселению на финансирование мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления ТКО и/или КГО в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi – Смбi,

где Ссмi – стоимость работ по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления ТКО и/или КГО;

Смбi – объем средств бюджета поселений на очередной финансовый год, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного Постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 (ред. от 10.07.2025) «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в настоящем пункте, осуществляется, в том числе, в рамках реализации инициативных проектов с 1 января 2025 г.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее – Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета и бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления  межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям являются:

4.1. Наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

4.2. Наличие в правовых актах администраций поселений кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов.

4.3. Документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

4.4. Возврат поселениями средств в бюджет Белокалитвинского района, в случае если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района и администрацией поселения (далее – Соглашение).

4.5. Заключение Соглашения между Администрацией и поселением.

5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов Администрации поселений направляют в Администрацию по межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») следующие документы:

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов с обоснованием потребности поселения в реализации мероприятия;

правовой акт Администрации поселения кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

6. Администрация поселения определяет расчет (обоснование начальной максимальной цены контракта) стоимости мероприятий на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов методом сопоставимых рыночных цен.

7. Администрация по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, отсутствие ассигнований в бюджете Белокалитвинского района на цели мероприятия.

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов направляет поселению уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и поселением, путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

9. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения;

значения результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов комплекса процессных мероприятий;

обязательства поселения по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иных межбюджетный трансферт, а также о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта;

порядок осуществления Администрацией контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

условие о вступлении в силу Соглашения;

уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части средств, выделенных из бюджета Белокалитвинского района;

обязательства Администрации поселения по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Белокалитвинского района;

обязательства поселения по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление в Администрацию только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ.

10. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения представляет в Администрацию с использованием системы «Дело» копии следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения.

11. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является количество ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта.

12. Администрация поселения по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, представляет в Администрацию отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении значений результата предоставления иных межбюджетных трансфертов.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на Администрации поселений.

Администрация поселения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и настоящим Правилами при невыполнении им условий Соглашения.

14. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией путем сравнения, установленного Соглашением планового значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта и фактически достигнутых значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

15. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к поселению применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПРАВИЛА

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда, в том числе несанкционированных свалок на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района

1. Настоящие правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок в рамках комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – иные межбюджетные трансферты, поселения, комплекс процессных мероприятий, муниципальная программа).

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовая поддержка поселений по финансированию расходных обязательств поселений на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок.

Критерием отбора является наличие у участника отбора потребности в ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок представляет собой потребность поселений, сформированную на основании заявленных расчетов стоимости на осуществление работ по ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок, и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ = ∑Сi,

где Собщ – общий объем иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок на очередной финансовый год;

где Сi – сумма средств бюджета Белокалитвинского района, необходимых i-му поселению на финансирование мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi

где Ссмi – стоимость работ по ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее – Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям являются:

4.1. Наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

4.2. Наличие в правовых актах администраций поселений кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов.

4.3. Документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

4.4. Возврат поселениями средств в бюджет Белокалитвинского района, в случае если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района и администрацией поселения (далее – Соглашение).

4.5. Заключение Соглашения между Администрацией и поселением.

5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в том числе несанкционированных свалок Администрации поселений направляют в Администрацию по межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») следующие документы:

заявку на предоставление межбюджетных трансфертов с обоснованием потребности поселения в реализации мероприятия;

правовой акт Администрации поселения кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

6. Администрация поселения определяет расчет (обоснование начальной максимальной цены контракта) стоимости ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов (очистки) методом сопоставимых рыночных цен.

7. Администрация по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, отсутствие ассигнований в бюджете Белокалитвинского района на цели мероприятия.

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов направляет поселению уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и поселением, путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

9. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения;

значения результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов комплекса процессных мероприятий;

обязательства поселения по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, а также о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта;

порядок осуществления Администрацией контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

условие о вступлении в силу Соглашения;

уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части средств, выделенных из бюджета Белокалитвинского района;

обязательства Администрации поселения по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Белокалитвинского района;

обязательства поселения по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление в Администрацию только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ.

10. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения представляет в Администрацию с использованием системы «Дело» копии следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

заявку на перечисление иных межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения.

11. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является количество ликвидированных несанкционированных свалок по состоянию на 31 декабря года предоставления межбюджетного трансферта.

12. Администрация поселения по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, представляет в Администрацию отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении значений результата предоставления иных межбюджетных трансфертов.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на Администрации поселений.

Администрация поселения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и настоящим Правилами при невыполнении им условий Соглашения.

14. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией путем сравнения, установленного Соглашением планового значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта и фактически достигнутых значений результата предоставления межбюджетного трансферта.

15. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к поселению применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПРАВИЛА

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

1. Настоящие правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Белокалитвинского района» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – иные межбюджетные трансферты, поселения, комплекс процессных мероприятий, муниципальная программа).

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовая поддержка поселений по финансированию расходных обязательств поселений на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Критерием отбора является наличие у участника отбора потребности в разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, представляет собой потребность поселений, сформированную на основании заявленных расчетов стоимости на осуществление работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и рассчитывается по следующей формуле:

Собщ = ∑Сi,

где Собщ – общий объем иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на очередной финансовый год;

где Сi – сумма средств бюджета Белокалитвинского района, необходимых i-му поселению на финансирование мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ci = Ссмi

где Ссмi – стоимость работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Администрации поселений представляют в Администрацию района отдельно по каждому ГТС следующие документы:

выписку из реестра имущества муниципального образования;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах и имеющихся ограничениях;

решение суда об обязании устранить нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности ГТС;

документы, подтверждающие заявленную стоимость по разработке декларации безопасности ГТС;

расчет начальной (максимальной) цены контракта;

пояснительную записку с обоснованием предлагаемого мероприятия.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является Администрация Белокалитвинского района (далее – Администрация, главный распорядитель средств бюджета Белокалитвинского района).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Белокалитвинского района при реализации муниципальной программы бюджетам поселений осуществляется в установленном для исполнения бюджета Белокалитвинского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Белокалитвинского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района, а также обязательств по соглашениям, заключенным между Администрацией и поселением.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям являются:

4.1. Наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке.

4.2. Наличие в правовых актах администраций поселений кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов.

4.3. Документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

4.4. Возврат поселениями средств в бюджет Белокалитвинского района, в случае если допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенным между главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района и администрацией поселения (далее – Соглашение).

4.5. Заключение Соглашения между Администрацией и поселением.

5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Администрации поселений, направляют в Администрацию по межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») следующие документы:

заявку на предоставление межбюджетных трансфертов с обоснованием потребности поселения в реализации мероприятия;

правовой акт Администрации поселения кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

документ, подтверждающий права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

6. Администрация поселения определяет расчет (обоснование начальной максимальной цены контракта) стоимости разработки деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

7. Администрация по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов или об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, отсутствие ассигнований в бюджете Белокалитвинского района на цели мероприятия.

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов направляет поселению уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и поселением, путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

9. Соглашение должно содержать:

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок и условия их перечисления в бюджет поселения;

значения результатов предоставления иных межбюджетных трансфертов, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов комплекса процессных мероприятий;

обязательства поселения по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, а также о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта;

порядок осуществления Администрацией контроля за выполнением администрацией поселения обязательств, предусмотренных Соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

условие о вступлении в силу Соглашения;

уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части средств, выделенных из бюджета Белокалитвинского района;

обязательства Администрации поселения по обеспечению возврата в доход бюджета Белокалитвинского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Белокалитвинского района;

обязательства поселения по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление в Администрацию только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ.

10. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Администрация поселения представляет в Администрацию с использованием системы «Дело» копии следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

актов приемки-передачи (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

заявку на перечисление иных межбюджетного трансферта, подписанную главой администрации поселения.

11. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является количество разработанных деклараций по состоянию на 31 декабря года предоставления межбюджетного трансферта.

12. Администрация поселения по форме, в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, представляет в Администрацию отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении значений результата предоставления иных межбюджетных трансфертов.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на Администрации поселений.

Администрация поселения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и настоящим Правилами при невыполнении им условий Соглашения.

14. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Администрацией путем сравнения, установленного Соглашением планового значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта и фактически достигнутых значений результата предоставления межбюджетного трансферта.

15. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта к поселению применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.