РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11. 2020  № 1845

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.12.2019 № 2130

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                                   от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 23.12.2019 № 2130 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2020 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 30.11.2020 № 1845

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (Должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет района | местный бюджет поселений | Фонд реформирования ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на переселение 90 семей | 31.12. 2020 | 159844,5 | 92219,4 | 0 | 5306,8 | 624,5 | 61693,8 |
| 1.1 | Белокалитвинское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12. 2020 | 9577,1 | 8899,6 | 0 | 0 | 525,2 | 152,3 |
| 1.2 | Горняцкое сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 36 семей | 31.12. 2020 | 36953,6 | 30749,8 | 0 | 1587,5 | 99,3 | 4517,0 |
| 1.3 | Коксовское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 7 семей | 31.12. 2020 | 17914,0 | 8372,0 | 0 | 601,2 | 0 | 8940,8 |
| 1.4 | Синегорское сельское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 13 семей | 31.12. 2020 | 49996,5 | 15089,5 | 0 | 1521,3 | 0 | 33385,7 |
| 1.5 | Шолоховское городское поселение | X | Будут заключены контракты на переселение 32 семей | 31.12. 2020 | 45403,3 | 29108,5 | 0 | 1596,8 | 0 | 14698,0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут обеспечены жилищными сертификатами 29 семей | 31.12. 2020 | 28811,4 | 7158,5 | 20153,0 | 1499,9 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 8 детей - сирот | 31.12. 2020 | 6491,0 | 6491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов | Начальник СРЖП Гусейнов Р.Р. | Будут заключены контракты на обеспечение жильем 1 семьи | 31.12. 2020 | 3834,4 | 3834,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие программы | X |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 128 семей | X | 198981,3 | 109703,3 | 20153,0 | 6806,7 | 624,5 | 61693,8 |

Список используемых сокращений:

СРЖП – Служба реализации жилищных программ

Управляющий делами                                                              			Л.Г. Василенко