## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023  № 367

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района", Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к  постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20. 03.2023 № 367

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2022 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017                     № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализовано:

- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района;

- созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий (далее по тексту – ОМ).

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» выполнена реализация основных мероприятий:

ОМ «Иные межбюджетные трансферы на разработку проектной документации по благоустройству общественный территорий Белокалитвинского».

Разработана проектно-сметная документация по объекту Площадь Торжеств в п. Синегорский, ул. Маяковского, 6а

ОМ «Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений».

Приобретены камеры видеонаблюдения для Коксовского сельского поселения.

ОМ «Иные межбюджетные трансферты на реализацию инициативных проектов Белокалитвинского района»

Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий:

Белокалитвинское г.п.:

- ул. Матросова, земельный участок № 2а, г. Белая Калитва.

- ул. Калинина, участок № 11а, г. Белая Калитва.

Шолоховское г.п.

- ул. М.Горького 17П.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2022 год содержатся в таблице 1.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 21 627,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 17 941,6 тыс. рублей;

местный бюджет –776,9 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 2909,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 8 249, 6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5 363,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 776,9 тыс. рублей;

местный бюджет поселений – 2 109,6тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований: 13 378,5

областного бюджета – 12578,5тыс. рублей

местного бюджета составил – 0 тыс. рублей.

местный бюджет поселений –800,0 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано с невыполнением обязательств подрядчиком по муниципальному контракту на благоустройство общественной территории в п. Шолоховский. Заказчиком принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и 1 подпрограммой муниципальной программы, реализуемой в 2022 году предусмотрено 2 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым. Показатели по мероприятиям 2 подпрограммы муниципальной программы не рассматриваются, так как начало реализации запланировано в 2022 и последующих годах.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Реализации основных мероприятий:

2.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 3/3=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

2.2 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 2/2=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2886,5 тыс. рублей/ 3686,5 тыс. рублей = 0,78

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета: 1,0/0,78=1,28

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,28, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+0,78*0,3+1,28*0,2=0,99 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе             				Л.Г. Василенко

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМ «Иные межбюджетные трансферы на разработку проектной документации по благоустройству общественный территорий Белокалитвинского» |  | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Разработана проектно-сметная документация по объекту Площадь Торжеств в п. Синегорский, ул. Маяковского, 6а. |  |
| 2 | ОМ «Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений». |  | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Приобретены камеры видеонаблюдения для Коксовского сельского поселения |  |
| 3 | ОМ «Иные межбюджетные трансферты на реализацию инициативных проектов Белокалитвинского района» |  | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем благоустройства общественных территорий | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий: Белокалитвинское г.п.: -ул. Матросова, земельный участок №2а, г.Белая Калитва. -ул. Калинина, участок №11а, г.Белая Калитва. Шолоховское г.п. -ул. М.Горького 17П. |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» | Всего | 8 580,6 | 21628,1 | 8249,6 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 5 572,6 | 17 941,6 | 5363,1 |
|  | МБ | 3008,0 | 3686,5 | 2886,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» | Всего | 8 580,6 | 21628,1 | 8249,6 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 5 572,6 | 17 941,6 | 5363,1 |
|  | МБ | 3008,0 | 3686,5 | 2886,5 |
| ОМ «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации по благоустройству общественных территории Белокалитвинского района». | Всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ОМ «Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений». | Всего | 376,9 | 376,9 | 376,9 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 376,9 | 376,9 | 376,9 |
| ОМ «Расходы на реализацию инициативных проектов». | Всего | 7 803,7 | 7 803,7 | 7472,7 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 5 572,6 | 5 572,6 | 5 363,1 |
|  | МБ | 2231,1 | 2231,1 | 2109,60 |
| ОМ «Иные межбюджетные трансферы на реализацию программ формирования современной городской среды». | Всего | 0 | 13047,5 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 12 369,0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 678,5 | 0 |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значения показателя |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 45,4 | 45,4 | 45,4 | - |
| 2 | Показатель 2.Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | - |